| Тульская область |  |
| --- | --- |
| муниципальное образование город Алексин |  |
| Администрация |  |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| от 29.12.2023 г. | № 205-рп |

Об утверждении паспорта структурного элемента, входящего в процессную часть, плана реализации муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

С целью реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования город Алексин № 2543 от 27.11.2023 года  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 10.10.2022 года № 1779 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин:

1. Утвердить Паспорт структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин». (Приложение № 1)

2. Утвердить план реализации муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин». (Приложение № 2)

3. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Алексин.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

# Глава администрации

муниципального образования

город Алексин 					                      		        П.Е. Федоров

Приложение 1 к распоряжению

от 29.12.2023 г.   № 205-рп

Паспорт

структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

| Раздел II.I Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Народный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Управление по развитию сельских территорий администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Алексин и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения; Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год | 2026 год |  | и т.д. |  | на момент окончания реализации |  |
|  | 1. | Количество объектов, реализованных в рамках проекта «Народный бюджет» (единиц) |  | 16 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 16 |  |
| Параметры финансового обеспечения проекта «Народный бюджет», 2 …, всего | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | и т.д. |  |
|  | Всего |  |  | 40 724 498,52 |  |  | 40 724 498,52 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 26 439 315,06 |  |  | 26 439 315,06 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 1 723 195,75 |  |  | 1 723 195,75 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Дорожный фонд |  |  | 8 490 108,46 |  |  | 8 490 108,46 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  | 4 071 879,25 |  |  | 4 071 879,25 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Управление по развитию сельских территорий администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству и поддержанию санитарного порядка на территории муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год | 2026 год |  | и т.д. |  | на момент окончания реализации |  |
|  | 1. | Площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского (Га) |  | 108 |  |  | 108 | 108 |  | 0,0 |  | 324 |  |
| Параметры финансового обеспечения проекта «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского», 2 …, всего | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | и т.д. |  |
|  | Всего |  |  | 1 941 058,11 |  |  | 647 019,37 | 647 019,37 |  | 647 019,37 |  | 0,00 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 1 827 986,61 |  |  | 609 328,87 | 609 328,87 |  | 609 328,87 |  | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 113 071,50 |  |  | 37 690,50 | 37 690,50 |  | 37 690,50 |  | 0,00 |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству и поддержанию санитарного порядка на территории муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год | 2026 год |  | и т.д. |  | на момент окончания реализации |  |
|  | 1. | Количество созданных (обустроенных) мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (единиц) |  | 0,0 |  |  | 4 | 4 |  | 0 |  | 8 |  |
|  | 2. | Количество удаленных (ликвидированных) мест размещения отходов, не соответствующих требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе несанкционированных свалок (единиц) |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 |  |
| Параметры финансового обеспечения проекта «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами», 2 …, всего | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | и т.д. |  |
|  | Всего |  |  | 8 180 325,63 |  |  | 5 731 325,95 | 1 224 499,84 |  | 1 224 499,84 |  | 0,00 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 7 708 320,84 |  |  | 5 400 628,44 | 1 153 846,20 |  | 1 153 846,20 |  | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 472 004,79 |  |  | 330 697,51 | 70 653,64 |  | 70 653,64 |  | 0,00 |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Алексин и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Реализация механизмов развития комфортной городской среды в муниципальном образовании город Алексин; Повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год | 2026 год |  | и т.д. |  | на момент окончания реализации |  |
|  | 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (процентов) |  | 1,8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1,8 |  |
|  | 2. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий (кв.м.) |  | 9540 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 9540 |  |
|  | 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц) |  | 17 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 17 |  |
|  | 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (процентов) |  | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 10 |  |
|  | 5. | Количество благоустроенных общественных территорий (единиц) |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  |
|  | 6. | Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды (единиц) |  | 14 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 14 |  |
|  | 7. | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций (процентов) |  | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  |
|  | 8. | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций (процентов) |  | 93 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 93 |  |
|  | 9. | Доля реализованных дизайн - проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений (процентов) |  | 100 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 |  |
| Параметры финансового обеспечения проекта «Формирование комфортной городской среды», 2 …, всего | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  | и т.д. |  |
|  | Всего |  |  | 21 827 219,66 |  |  | 21 827 219,66 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 20 533 787,51 |  |  | 20 533 787,51 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 855 574,66 |  |  | 855 574,66 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 437 857,49 |  |  | 437 857,49 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | и т.д. |  | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" (км) | 1,346 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1,346 |
| Параметры финансового обеспечения проекта «Региональная и местная дорожная сеть», 2 …, всего | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | и т.д. |
|  | Всего |  | 63 553 386,00 |  | 63 553 386,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  | 44 491 885,85 |  | 44 491 885,85 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Дорожный фонд |  | 19 061 500,15 |  | 19 061 500,15 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Иные источники финансирования |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| ИТОГО по разделу II | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | и т.д. |
|  | Всего |  | 136 226 487,92 |  |  | 132 483 449,50 |  |  | 1 871 519,21 |  | 1 871 519,21 |  | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  | 20 533 787,51 |  |  | 20 533 787,51 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  | 81 323 083,02 |  |  | 77 796 732,88 |  |  | 1 763 175,07 |  | 1 763 175,07 |  | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  | 2 746 129,53 |  |  | 2 529 441,25 |  |  | 108 344,14 |  | 108 344,14 |  | 0,00 |
|  | Дорожный фонд |  | 27 551 608,61 |  |  | 27 551 608,61 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Иные источники финансирования |  | 4 071 879,25 |  |  | 4 071 879,25 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |

Паспорт

структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2026 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Управление по развитию сельских территорий администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Создание комфортной, благоприятной среды для проживания и отдыха населения муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Выполнение мероприятий по комплексному благоустройству и поддержанию санитарного порядка на территории муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год | 2026 год |  | и т.д. |  |  | на момент окончания реализации |  |  |
|  | 1. | Площадь содержания объектов благоустройства (кв.м.) |  | 27506 |  |  | 27506 | 27506 |  | 0 |  |  | 27506 |  |  |
|  | 2. | Количество установленных детских площадок (единиц) |  | 4 |  |  | 4 | 4 |  | 0 |  |  | 12 |  |  |
|  | 3. | Количество отремонтированных объектов благоустройства (единиц) |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 0 |  |  | 30 |  |  |
|  | 4. | Объем вывезенного мусора (куб.м.) |  | 4587,0 |  |  | 4587,0 | 4587,0 |  | 0 |  |  | 13761 |  |  |
|  | 5. | Содержание линий освещения (км) |  | 390 |  |  | 390 | 390 |  | 0 |  |  | 390 |  |  |
|  | 6. | Количество кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству (единиц) |  | 37 |  |  | 37 | 37 |  | 0 |  |  | 37 |  |  |
|  | 7. | Объем удаленных и кронированных деревьев (м3) |  | 593 |  |  | 593 | 593 |  | 0 |  |  | 1779 |  |  |
|  | 8. | Количество высаженных цветов (единиц) |  | 11205 |  |  | 11205 | 11205 |  | 0 |  |  | 33615 |  |  |
|  | 9. | Количество безнадзорных животных (единиц) |  | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 300 |  |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | и т.д. |
|  | Всего |  |  | 262 811 329,31 |  |  | 85 068 113,15 |  | 88 117 902,16 |  |  | 89 625 314,00 |  |  | 0,00 |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 3 836 994,00 |  |  | 1 136 366,00 |  | 1 350 314,00 |  |  | 1 350 314,00 |  |  | 0,00 |
|  | Местный бюджет |  |  | 258 974 335,31 |  |  | 83 931 747,15 |  | 86 767 588,16 |  |  | 88 275 000,00 |  |  | 0,00 |
|  | Иные источники финансирования (население и спонсоры) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2026гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Управление по развитию сельских территорий администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения 2. Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год | 2026 год |  | и т.д. |  |  | на момент окончания реализации |  |  |
|  | 1. | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования (кв.м) |  | 1101,04 |  |  | 1339,17 | 1339,17 |  | 0 |  |  | 3779,38 |  |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |  | и т.д. |  |  |
|  | Всего |  |  | 57 854 784,00 |  |  | 16 854 784,00 | 20 500 000,00 |  | 20 500 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Дорожный фонд |  |  | 57 854 784,00 |  |  | 16 854 784,00 | 20 500 000,00 |  | 20 500 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Иные источники финансирования (население и спонсоры) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2026гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  | и т.д. |  |  | на момент окончания реализации |  |  |
|  | 1. | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (кв.м) |  |  | 711,2 |  | 2263 | 2263 |  | 0 |  |  | 5237,2 |  |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | Источники финансирования |  |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |  | и т.д. |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 16 200 000,00 |  | 2 200 000,00 | 7 000 000,00 |  | 7 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Дорожный фонд |  |  |  | 16 200 000,00 |  | 2 200 000,00 | 7 000 000,00 |  | 7 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Повышение уровня благоустройства тротуаров муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  | и т.д. |  |  | на момент окончания реализации |  |  |
|  | 1. | Площадь отремонтированных тротуаров (кв.м) |  |  | 1959,6 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1959,6 |  |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | Источники финансирования |  |  |  | Расходы по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |  | и т.д. |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 6 061 800,00 |  | 6 061 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Дорожный фонд |  |  |  | 6 061 800,00 |  | 6 061 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2026гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Управление по развитию сельских территорий администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения в границах муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Обеспечение безопасности дорожного движения посредством совершенствования улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год | 2026 год |  | и т.д. |  |  | на момент окончания реализации |  |  |
|  | 1. | Площадь автомобильных дорог, в отношении которых проводятся работы по содержанию (м2) |  | 507017 |  |  | 507017 | 507017 |  | 0 |  |  | 507017 |  |  |
|  | 2. | Количество восстановленных объектов сети ливневой канализации (единиц) |  | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 0 |  |  | 10 |  |  |
|  | 3. | Количество установленных дорожных знаков (единиц) |  | 135 |  |  | 135 | 135 |  | 0 |  |  | 135 |  |  |
|  | 4. | Количество обслуживаемых светофорных объектов (единиц) |  | 15 |  |  | 15 | 15 |  | 0 |  |  | 15 |  |  |
|  | 5. | Протяженность нанесенной дорожной разметки (км.) |  | 77 |  |  | 77 | 77 |  | 0 |  |  | 77 |  |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |  | и т.д. |  |  |
|  | Всего |  |  | 233 367 337,59 |  |  | 62 915 532,48 | 82 683 624,22 |  | 87 768 180,89 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 1 800 000,00 |  |  | 600 000,00 | 600 000,00 |  | 600 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Дорожный фонд |  |  | 231 567 337,59 |  |  | 62 315 532,48 | 82 083 624,22 |  | 87 168 180,89 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2026гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Управление по развитию сельских территорий администрации МО город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Обеспечение безопасности населения и объектов от угроз природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  | и т.д. |  |  | на момент окончания реализации |  |  |
|  | 1. | Площадь обустроенных минерализованных полос по периметру населенных пунктов (га) |  |  | 82 |  | 82 | 82 |  | 0,0 |  |  | 82 |  |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | Источники финансирования |  |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |  | и т.д. |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 24 850 000,00 |  | 19 050 000,00 | 2 900 000,00 |  | 2 900 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 24 850 000,00 |  | 19 050 000,00 | 2 900 000,00 |  | 2 900 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2026гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Осуществление деятельности единой дежурно-диспетчерской службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | 1. Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 2. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  | и т.д. |  |  | на момент окончания реализации |  |  |
|  | 1. | Оснащение рабочих мест диспетчеров (процентов) | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  | 0,0 |  |  | 100 |  |  |
|  | 2. | Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС (процентов) | 92 |  |  |  | 98 | 98 |  | 0,0 |  |  | 98 |  |  |
|  | 3. | Количество людей, погибших на водных объектах (единиц) | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | и т.д. |  |
|  | Всего |  | 31 436 172,00 |  |  | 10 137 972,00 |  | 10 440 600,00 |  |  | 10 857 600,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  | 31 436 172,00 |  |  | 10 137 972,00 |  | 10 440 600,00 |  |  | 10 857 600,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Иные источники финансирования |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| ВСЕГО | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | и т.д. |  |
|  | Всего |  | 632 581 422,90 |  |  | 202 288 201,63 |  | 211 642 126,38 |  |  | 218 651 094,89 |  |  | 0,00 |  |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Областной бюджет |  | 3 836 994,00 |  |  | 1 136 366,00 |  | 1 350 314,00 |  |  | 1 350 314,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Местный бюджет |  | 317 060 507,31 |  |  | 113 719 719,15 |  | 100 708 188,16 |  |  | 102 632 600,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Дорожный фонд |  | 311 683 921,59 |  |  | 87 432 116,48 |  | 109 583 624,22 |  |  | 114 668 180,89 |  |  | 0,00 |  |
|  | Иные источники финансирования (население и спонсоры) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |

Приложение 2 к распоряжению

от 29.12.2023 г.   № 205-рп

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

| Описание направления реализации | Исполнитель | Срок реализации |  | Источники финансирования | КБК (ГРБС, Р, ПР, ЦСР) | Объемы финансирования (рублей) |  |  | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел II.I Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект " Народный бюджет " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по региональному проекту "Народный бюджет" | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин; Управление развития сельских территорий | 2024 | 2024 | Всего | - | 40 724 498,52 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 851 0503 05201S0550 851 0409 05201S0550 | 3 323 449,60 23 115 865,46 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 851 0503 05201S0550 | 1 723 195,75 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Дорожный фонд | 851 0409 05201S0550 | 8 490 108,46 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | 851 0503 05201S0550 851 0409 05201S0550 | 697 340,50 3 374 538,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| Региональный проект " Комплексная борьба с борщевиком Сосновского " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по региональному проекту "Комплексная борьба с борщевиком Сосновского" | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин; Управление развития сельских территорий | 2024 | 2026 | Всего | - | 647 019,37 | 647 019,37 | 647 019,37 | Удаление площадей (очагов) произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального образования город Алексин |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 851 0503 05202S0680 | 609 328,87 | 609 328,87 | 609 328,87 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 851 0503 05202S0680 | 37 690,50 | 37 690,50 | 37 690,50 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Региональный проект " Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по региональному проекту "Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами" | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2024 | 2026 | Всего | - | 5 731 325,95 | 1 224 499,84 | 1 224 499,84 | Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 851 0605 05203S1380 851 0605 05203S1370 | 5 400 628,44 0,00 | 0,00 1 153 846,20 | 0,00 1 153 846,20 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 851 0605 05203S1380 851 0605 05203S1370 | 330 697,51 0,00 | 0,00 70 653,64 | 0,00 70 653,64 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Региональный проект " Формирование комфортной городской среды " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по региональному проекту " Формирование комфортной городской среды " | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2024 | 2024 | Всего | - | 21 827 219,66 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 851 0503 052F255550 | 20 533 787,51 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 851 0503 052F255550 | 855 574,66 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 851 0503 052F255550 | 437 857,49 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Региональный проект " Региональная и местная дорожная сеть " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по региональному проекту " Региональная и местная дорожная сеть " | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2024 | 2024 | Всего | - | 63 553 386,00 | 0,00 | 0,00 | Повышение качества транспортной автомобильной сети, обеспечение нормативного уровня безопасности дорожного движения |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 851 0409 052R153930 | 44 491 885,85 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Дорожный фонд | 851 0409 052R153930 | 19 061 500,15 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Организация комплексного благоустройства и озеленения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по: - содержанию, ремонту и обустройству объектов благоустройства; - утилизации ТБО, сбору и вывозу ТБО; - организации освещения улиц; - организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения; - озеленению; - проекту «Народный бюджет»; - осуществлению государственных полномочий по организации на территории Тульской области мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС Управление развития сельских территорий | 2024 | 2026 | Всего | - | 85 068 113,15 | 88 117 902,16 | 89 625 314,00 | Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин; Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин; Улучшение качества содержания мест погребений |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 851 0405 0540182730 | 1 136 366,00 | 1 350 314,00 | 1 350 314,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 851 0503 0540128470 851 0503 0540128490 851 0503 0540128360 851 0503 0540128440 851 0503 0540128450 851 0503 0540128460 | 10 125 000,00 20 030 000,00 4 500 000,00 40 276 747,15 3 000 000,00 6 000 000,00 | 10 125 000,00 13 800 000,00 6 600 000,00 42 092 588,16 3 150 000,00 8 000 000,00 | 11 125 000,00 13 800 000,00 6 600 000,00 45 600 000,00 3 150 000,00 8 000 000,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования (население и спонсоры) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по: - ремонту автомобильных дорог; - проекту «Народный бюджет» | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС Управление развития сельских территорий | 2024 | 2026 | Всего | - | 16 854 784,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Дорожный фонд | 851 0409 0540228020 | 16 854 784,00 | 20 500 000,00 | 20 500 000,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования (население и спонсоры) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Ремонт дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по ремонту дворовых территорий | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | 2024 | 2026 | Всего | - | 2 200 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Дорожный фонд | 851 0409 0540328020 | 2 200 000,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Ремонт тротуаров» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по ремонту тротуаров | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | 2024 | 2026 | Всего | - | 6 061 800,00 | 0,00 | 0,00 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Дорожный фонд | 851 0409 0540428020 | 6 061 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Содержание автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по содержанию автомобильных дорог | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС Управление развития сельских территорий | 2024 | 2026 | Всего | - | 62 915 532,48 | 82 683 624,22 | 87 768 180,89 | Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 851 0409 0540528520 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |  |
|  |  |  |  | Дорожный фонд | 851 0409 0540528020 | 62 315 532,48 | 82 083 624,22 | 87 168 180,89 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 6 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС Управление развития сельских территорий | 2024 | 2026 | Всего | - | 19 050 000,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | Предупреждение возникновения возгораний объектов жилого сектора и социальных объектов на территории МО город Алексин |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 851 0310 0540628530 851 0310 0540628030 | 3 050 000,00 16 000 000,00 | 2 900 000,00 0,00 | 2 900 000,00 0,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 7 «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий, направленных на развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин» | 2024 | 2026 | Всего | - | 10 137 972,00 | 10 440 600,00 | 10 857 600,00 | Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 918 0310 0540700590 918 0310 0540728540 918 0310 0540728010 | 8 737 672,00 1 400 300,00 0,00 | 8 984 400,00 1 456 200,00 0,00 | 9 344 400,00 1 513 200,00 0,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | х | х | х | Всего | - | 334 771 651,13 | 213 513 645,59 | 220 522 614,10 | х |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | 20 533 787,51 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | 78 933 098,88 | 3 113 489,07 | 3 113 489,07 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | - | 116 249 160,40 | 100 816 532,30 | 102 740 944,14 |  |
|  |  |  |  | Дорожный фонд | - | 114 983 725,09 | 109 583 624,22 | 114 668 180,89 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования (спонсоры и население) | - | 4 071 879,25 | 0,00 | 0,00 |  |