|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **муниципальное образование город Алексин** | |
| **Администрация** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
| **от 30.12.2022 г.** | **№ 2562** |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин, администрация муниципального образования город Алексин **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»», изложив приложение к Постановлению в новой редакции (Приложение).

2. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению (Панина Ю.А.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению делопроизводства (Бабушкина И.В.), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Зайцева В.В.), управлению по работе с сельскими территориями (Селезнева А.М.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление в местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.

4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Алексин П.Е. Федоров**

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Алексин

от 30.12.2022 г. № 2562

**Паспорт муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»** (далее – программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация муниципального образования город Алексин |
| Соисполнители программы | - |
| Участники программы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин» |
| Подпрограммы программы | «Организация комплексного благоустройства и озеленения»  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог»  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера»  «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина»  «Формирование современной городской среды»  «Благоустройство земель на территории МО г.Алексин» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют |
| Цель (цели) программы | - создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования;  - создание условий для благоустройства и жизнедеятельности города, обеспечение мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение благоустройства городского округа;  - обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования г. Алексин;  - развитие улично-дорожной сети;  - обеспечение безопасности дорожного движения;  - осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;  - обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы;  - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;  - реализация комплекса мер по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Алексин. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - площадь содержания объектов благоустройства (кв.м.);  - количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом (единиц);  - количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения (тыс.тонн);  - содержание линий освещения (км);  - количество удаленных и кронированных деревьев (единиц);  - количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству (единиц);  - количество безнадзорных животных (единиц);  - площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (кв.м);  - площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (кв.м);  - площадь отремонтированных тротуаров (кв.м);  - доля снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий (процентов);  - количество пострадавших при пожарах (человек);  - укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС (процентов);  - оснащение рабочих мест диспетчеров (единиц);  - количество людей, погибших на водных объектах (человек);  - количество приобретенной коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства (единиц);  - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (процентов);  - площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий (кв.м.);  - количество благоустроенных дворовых территорий (единиц);  - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (процентов);  - количество благоустроенных общественных территорий (единиц);  - количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды (единиц);  - доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций; (процентов)  - доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций (процентов);  - доля реализованных дизайн – проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений (процентов);  - площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского (кв.м.). |
| Этапы и срок реализации программы | Программа реализуется в 1 этап 2020-2024 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 342 769 455,73 руб.  - в том числе по годам:  2020 - 190 799 030,35 руб.  2021 – 199 201 842,29 руб.  2022 – 525 240 276,06 руб.  2023 – 216 278 930,41 руб.  2024 – 211 249 376,62 руб.  - в том числе:  **За счет федерального бюджета:**  2020 – 28 835 256,54 руб.  2021 – 28 641 281,56 руб.  2022 – 127 526 360,73 руб.  2023 – 22 548 351,43 руб.  2024 – 24 631 941,72 руб.  **За счет бюджета области:**  2020 – 24 996 140,30 руб.  2021 – 29 079 126,88 руб.  2022 – 221 181 432,55 руб.  2023 – 52 540 917,98 руб.  2024 – 42 571 927,90 руб.  **За счет бюджета муниципального образования город Алексин:**  2020 - 136 967 633,51 руб.  2021 – 141 481 433,85 руб.  2022 – 176 532 482,78 руб.  2023 – 141 189 661,00 руб.  2024 – 144 045 507,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Создание благоприятных условий для проживания жителей на территории муниципального образования город Алексин.  Обеспечение содержания, чистоты и порядка на объектах благоустройства на территории муниципального образования город Алексин.  Улучшение внешнего облика территории муниципального образования город Алексин.  Совершенствование культурного уровня и эстетического состояния территории муниципального образования город Алексин. |

**Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в сфере реализации программы**

Формирование современной городской среды в виде благоустройства и озеленения дворовых территорий и мест массового отдыха населения (городских парков) способствует созданию безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований.

В качестве приоритетных объектов благоустройства выбираются активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста пешеходных потоков территории города Алексина, с учетом объективной потребности в развитии тех или иных общественных пространств, экономической эффективности реализации и планов развития города.

Территории муниципального образования удобно расположенные и легко доступные для большого числа жителей используются с максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного времени и в любой сезон с обеспечением максимальной взаимосвязи городских пространств, доступности объектов инфраструктуры и сервиса, в том числе за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий.

Городская инфраструктура и благоустройство территорий разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного и велосипедного транспорта.

Концепция благоустройства для каждой территории создаётся с учётом потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции, а также с учётом стратегических задач комплексного устойчивого развития городской среды, в том числе формирования возможности для создания новых связей, общения и взаимодействия отдельных граждан и сообществ, их участия в проектировании и реализации проектов по развитию территории, содержанию объектов благоустройства и для других форм созидательного проявления творческого потенциала жителей данного населённого пункта.

В современных условиях мероприятия гражданской обороны и защиты населения от различных угроз и вызовов становятся все более востребованными для нашего государства и общества.

Основные направления государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера формируются и реализуются с учетом геополитических, стратегических, социально-экономических и иных факторов, которые за последние годы претерпели значительные изменения.

Качественное изменение опасностей, возникающих в случае даже ограниченного применения оружия массового поражения, высокоточного обычного оружия, оружия на новых физических принципах, техногенные аварии и катастрофы, угрозы эпидемий – все это обуславливает необходимость совершенствования и развития гражданской обороны, готовности к эффективному переводу на военное время и ведению ее, как при возникновении опасностей военного времени, так и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Стратегической задачей в сфере безопасности жизнедеятельности населения Алексинского района является повышение уровня защищенности граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых ресурсов на приоритетных направлениях создания условия безопасной жизнедеятельности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации муниципального образования Город Алексин от 30 октября 2008 года №2300 «О местном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алексинского района» органом повседневного управления местного звена территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является Единая дежурно диспетчерская служба, основной целью создания которой является реализация полномочий органов местного самоуправления в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Создание и современное оснащение единой дежурно-диспетчерской службы города Алексин является переходным этапом к вводу в действие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112».

Учитывая важность поставленных целей и задач ЕДДС, а также с целью их реализации необходимо современное, разнообразное, в том числе, и высоко технологичное оборудование, высокий уровень подготовки специалистов, что позволит не только повысить оперативность реагирования администрации и служб района на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств, слаженность их совместных действий, но и обеспечит необходимые условия труда для функционирования ЕДДС города Алексин в целом.

Единой дежурно диспетчерской службе переданы полномочия по содержанию муниципального спасательного поста, что влечет за собой необходимость создания соответствующих финансовых и организационных условий для его эффективной работы.

Учитывая вышеизложенное, на сегодняшний день, главной задачей остается создание организационных, информационных и финансовых условий для надлежащего функционирования Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексин.

Причины смертности и травматизма в результате ДТП, а также их последствия известны и могут быть предотвращены. К числу таких причин относятся:

- несоблюдение скоростного режима;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- ненадлежащее использование ремней безопасности, средств безопасности для детей, шлемов и других средств безопасности;

- плохое состояние улично-дорожной сети;

- несоблюдение законодательства в сфере дорожного движения;

- слабая работа с населением по пропаганде безопасного поведения на дорогах.

В рамках реализации программы в целях преодоления негативных факторов необходимо уделить внимание повышению дисциплины участников дорожного движения, пропаганде основ безопасности дорожного движения среди детей и подростков, совершенствованию организации дорожного движения.

Проблема повышения безопасности дорожного движения выдвигается в ряд важнейших государственных проблем, решение которых является одной из основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей.

В соответствии со статьей 3 [Федерального закона от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения](http://docs.cntd.ru/document/9014765)» приоритет в государственной поддержке безопасности дорожного движения отдан программно-целевому методу. Указанный метод позволит более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, так как предусматривает финансирование конкретных мероприятий.

**Приоритеты и цели реализуемой политики в сфере реализации программы. Сроки и этапы реализации программы**

Федеральным законом 131-ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрены следующие мероприятия в сфере благоустройства: создание условий для массового отдыха населения, организация обустройства мест массового отдыха населения, утилизация, сбор и вывоз ТБО, освещение улиц, озеленение, размещение и содержание малых архитектурных форм, организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Федеральный закон 131-ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает дорожную деятельность в области автомобильных дорог, ст. 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» указывает на планирование работ в отношении дорожной деятельности.

Федеральный закон 131-ФЗ «Об организации общих принципов местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления Алексинского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации муниципального образования Город Алексин от 30 октября 2008 года №2300 «О местном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Алексинского района» органом повседневного управления местного звена территориальной подсистемы единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций является Единая дежурно диспетчерская служба.

Целью указанной программы является создание условий для благоустройства и жизнедеятельности города, обеспечение мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В связи, с чем поставлены следующие задачи:

- обеспечение благоустройства городского округа;

- обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования г. Алексин;

- развитие улично-дорожной сети;

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

- реализация комплекса мер по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Алексин.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | | **2023** | **2024** |
| **1** | **Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Алексин** | | | | | | | |
| 1.1. | Площадь содержания объектов благоустройства | кв.м. | 27028,56 | 27028,56 | 56451,00 | | 56451,00 | 56451,00 |
| 1.2 | Количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом | единиц | 4 | 4 | 4 | | 4 | 4 |
| 1.3 | Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения | тыс.тонн | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | | 0,0009 | 0,0009 |
| 1.4 | Содержание линий освещения | км | 370 | 370 | 370 | | 370 | 370 |
| 1.5 | Количество удаленных и кронированных деревьев | единиц | 40 | 50 | 60 | | 60 | 60 |
| 1.6 | Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству | единиц | 37 | 37 | 37 | | 37 | 37 |
| 1.7 | Количество безнадзорных животных | единиц | 60 | 70 | 80 | | 90 | 100 |
| **2** | **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог** | | | | | | | |  |  |  |  |  | **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог** |
| 2.1 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | М2 | 60000,0 | 65000,0 | 65000,0 | | 65000,0 | 65000,0 |
| 2.2 | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | М2 | 7500,0 | 8000,0 | 8000,0 | | 8000,0 | 8000,0 |
| 2.3 | Площадь отремонтированных тротуаров | М2 | 5000,0 | 5500,0 | 5500,0 | | 5500,0 | 5500,0 |
| 2.4 | Доля снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 11,22 | 10,04 | 8,62 | | 8,62 | 8,62 |
| **3** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера** | | | | | | | |  |  |  |  |  | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера** |
| 3.1 | Количество пострадавших при пожарах | Чел | 3 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| **4** | **Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексин** | | | | | | | |  |  |  |  |  | **Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексин** |
| 4.1 | Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС | % | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Оснащение рабочих мест диспетчеров | % | 98 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 4.3 | Количество людей, погибших на водных объектах | Чел | 3 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
| **5** | **Обновление специализированной техники** | | | | | | | |  |  |  |  |  | **Обновление специализированной техники** |
| 5.1 | Количество приобретенной коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 |
| **6** | **Формирование современной городской среды** | | | | | | | |  |  |  |  |  | **Формирование современной городской среды** |
| 6.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 53 | 58 | 63 | | 67 | 67 |
| 6.2 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | м2 | 9 095 | 12000 | 11000 | | 11000 | 11000 |
| 6.3 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 191 | 120 | 120 | | 120 | 120 |
| 6.4 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 60 | 60 | 80 | | 90 | 90 |
| 6.5 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 26 | 28 | 24 | | 24 | 24 |
| 6.6 | Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды | единиц | 50 | 50 | 50 | | 50 | 50 |
| 6.7 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 6.8 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 6.9 | Доля реализованных дизайн - проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений | % | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| **7** | **Уничтожение очагов произрастания борщевика Сосновского** | | | | | | | |
| 7.1 | Площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского | кв.м | 540000,0 | 540000,0 | 540000,0 | | 540000,0 | 540000,0 |

Реализация программы осуществляется в период 2020-2024 годы.

**Перечень основных мероприятий Программы**

Перечень основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации, а также из полномочий органов местного самоуправления в сфере реализации программы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Срок | |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | Благоустройство, | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 1.2 | Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 1.3 | Организация освещения улиц | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 1.4 | Озеленение | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 1.5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных,их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 2.1 | Ремонт автомобильных дорог | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 2.2 | Ремонт дворовых территорий | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 2.3 | Ремонт тротуаров | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 2.4 | Содержание автомобильных дорог | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 4.1 | Содержание ЕДДС | ЕДДС | 2020 | 2024 |
| 4.2 | Совершенствование материально-технической оснащенности рабочего места специалиста-диспетчера | ЕДДС | 2020 | 2024 |
| 4.3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах силами муниципального спасательного поста | ЕДДС | 2020 | 2024 |
| 5.1 | Приобретение специализированной техники | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 6.1 | Формирование современной городской среды | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |
| 7.1 | Химическая и механическая обработка территории произрастания борщевика Сосновского | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | 2020 | 2024 |

**Характеристика текущего состояния сферы**

**благоустройства территории муниципального**

**образования город Алексин**

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации является одним из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации.

По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года утвержден паспорт национального проекта «Жильё и городская среда», который разработан Минстроем России во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек и обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в городах с численностью до 250000 человек.

Численность населения муниципального образования город Алексин составляет 65,261 тыс. человек.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания горожан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

В рамках *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* планируется реализовать мероприятия, направленные на развитие современной городской среды на территории муниципального образования город Алексин, в том числе выполнить работы по благоустройству муниципальных территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на территории муниципального образования город Алексин находятся 714 многоквартирных домов, которые в совокупности образуют около 714 внутридворовых территорий общей площадью 1 522 744,00 кв.м.

Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) составляет - 203 единицы с площадью 664 904,30 кв. м.

Доля благоустроенных дворовых территорий на сегодняшний день составляет 28,4 % от общего числа дворовых территорий.

Доля населения (охват), проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями от общей численности населения составляет 39,4 %.

Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ площадками, специально оборудованными для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципального образования город Алексин - составляет 63%. Под удобным пешеходным доступом по смыслу понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

На территории имеется 14 общественных территорий.

Доля и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий составляет 85,7 %, с площадью 256 546,47 кв. м.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования составляет 3,93 %.

Многолетнее отсутствие финансирования мероприятий по ремонту и благоустройству внутридворовых территорий привело к износу асфальтового покрытия, детских игровых и спортивных площадок, отсутствию специально обустроенных стоянок для автомобилей, отсутствию освещения ряда дворов, малые архитектурные формы (скамейки и урны) - кустарного производства. Зеленые насаждения на дворовых территориях и общественных территориях представлены, в основном, зрелыми деревьями, требующими проведения работ по кронированию и выпиловке.

Перечисленные факторы ухудшают архитектурный вид муниципального образования город Алексин и негативно сказываются на эмоциональном состоянии жителей.

Проблемы благоустройства населенных пунктов требуют значительных бюджетных расходов, участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти, привлечение населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

В рамках *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* планируется реализовать первоочередные мероприятия по благоустройству:

-  внедрить механизм инициации и отбора проектов по благоустройству жителями муниципального образования;

-  определить и реализовать перечень отобранных проектов по благоустройству, в том числе по благоустройству прилегающих к жилым домам территорий и дворов, а также по обустройству объектов городской среды.

Реализация *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* с учетом мнения граждан должны качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий, запустить механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в проектах по благоустройству, сформировать механизм общественного контроля на территории муниципального образования город Алексин.

**Приоритеты политики благоустройства, цели и задачи**

**подпрограммы «Формирование современной городской среды»**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере благоустройства в муниципальном образовании город Алексин определены в соответствии с приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указом Губернатора Тульской области от 11.07.2016 №102 «Об утверждении Основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2021 года», Государственной программой Тульской области «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Тульской области».

Главным приоритетом государственной политики в сфере благоустройства в муниципальном образовании город Алексин является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды.

В соответствии с приоритетами государственной политики в сфере благоустройства определена основная цель *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* – это повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования город Алексин.

Для достижения цели *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования, путем проведения анкетирования, опросников.

**Этапы и сроки реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды»**

Реализация *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* предусмотрена на период с 2018 по 2025 годы.

**Основные мероприятия**

**подпрограммы «Формирование современной городской среды»**

Для решения задач, поставленных в соответствии с целью *подпрограммы «Формирование современной городской среды»*, планируется выполнение мероприятия, представляющего собой комплекс работ, направленных на повышение уровня благоустройства общественных территорий и дворовых территории муниципального образования город Алексин.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в обязательном порядке должно включать выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

К минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на которые предоставляются субсидии, относятся:

- ремонт дворовых проездов;

- освещение дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется при условии обязательного финансового участия жителей МКД, территория которых благоустраивается, и включает в себя следующие виды работ:

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия);

- устройство расширений проезжих частей дворовых территорий МКД;

- устройство новых пешеходных дорожек;

-ремонт существующих пешеходных дорожек;

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам;

- отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем;

- окраска бордюрного камня;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья и др.);

- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон);

- устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава);

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней и пр.;

- работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними;

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц;

- устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ;

- устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями;

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения;

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот);

- установка вазонов, цветочниц;

- ремонт отмосток МКД.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству и обязательного трудового участия заинтересованных лиц, при выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству.

В перечень возможных проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования относятся:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство набережной

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило, стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило, Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило - центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков.

**Вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды».**

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальных программ является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций.

Основные принципы и подходы по привлечению граждан и общественных организаций к обсуждению проекта *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* включают в себя следующие мероприятия:

- в общественное обсуждение вовлекаются как нынешние пользователи общественного пространства, так и потенциальные пользователи, которые также являются частью целевой аудитории;

- все формы участия граждан, организаций направлены на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий;

- все решения, касающиеся благоустройства общественных территорий, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения жителей муниципального образования;

- вовлечение школьников и студентов, так как это способствует формированию положительного отношения молодежи к развитию муниципального образования.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в *подпрограмму «Формирование современной городской среды»*, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем.

Включение дворовой территории в адресный перечень *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* без решения заинтересованных лиц не допускается.

**Условия финансового и трудового участия граждан**

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий предусматривает финансовое и трудовое участие граждан. При этом реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется в объеме не менее 1% от общей стоимости таких работ, из дополнительного – в объеме не менее 20%.

Трудовое участие предусматривается при выполнении и минимального и дополнительного перечней работ и может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования), уборка мусора после производства работ, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев

Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в *подпрограмме «Формирование современной городской среды»*, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне дополнительных работ, представляет в администрацию отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

В рамках реализации *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* возможно привлечение студенческих отрядов к участию в мероприятиях по благоустройству.

**Порядок разработки дизайн-проектов дворовых территорий и мест общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды»**

Дизайн–проект создается для каждой дворовой территории и каждого места общего пользования и состоит из:

- титульного листа с указанием адреса объекта благоустройства;

- пояснительной записки, указывающей объемы и виды работ;

- план – схемы размещения объектов благоустройства на дворовой территории и месте общего пользования;

- листа визуализации элементов благоустройства, которые будут установлены на объекте благоустройства;

- листа согласования дизайн – проекта.

Лист согласования дизайн-проекта для дворовых территорий подписывается физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирных домов и уполномоченными представителями структурных подразделений администрации муниципального образования город Алексин, являющимися исполнителями *подпрограммы «Формирование современной городской среды»*.

Лист согласования дизайн-проекта для территорий общего пользования подписывается территориальными общественными самоуправлениями и уполномоченным представителем управления по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин.

**Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования для включения в подпрограмму «Формирование современной городской среды»**

Формы участия граждан, организаций в процессе обсуждения проектов благоустройства дворовых территорий, территорий общего пользования для включения в *подпрограмму «Формирование современной городской среды»*:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, территорий общего пользования, потенциалов указанных территорий;

- определение основных видов активности, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной территории общего пользования;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, территории общего пользования;

- консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования дворовой территории, территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, территории общего пользования;

- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, территории общего пользования, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

- осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта по благоустройству территорий общего пользования и дворовых территорий.

**Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, мест общего пользования**

Информирование жителей, организаций о благоустройстве дворовых территорий, мест общего пользования, планируемых изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

- размещения информации на официальном сайте администрации муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Обеспечение «онлайн» участия и регулярного информирования о ходе реализации проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов;

- вывешивания информационных стендов, расположенных на территориях проектируемых объектов (дворовой территории, территории общего пользования);

- информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе через школьные проекты путем организации конкурса рисунков;

- направления индивидуальных приглашений участникам встречи лично, по электронной почте или по телефону;

- использования социальных сетей и интернет - ресурсов для донесения информации до различных общественных и профессиональных сообществ;

- направления представителей структурных подразделений администрации муниципального образования город Алексин для участия в общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах, на которых принимаются решения о представлении предложений по дворовым территориям для включения в *подпрограмму «Формирование современной городской среды»*;

- организации представителями структурных подразделений администрации муниципального образования город Алексин отдельных встреч с представителями советов многоквартирных домов, ТОСов, общественных организаций, лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами и их объединениями, арендаторами жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, действующими на территории муниципального образования город Алексин в целях разъяснения им возможностей представления собственниками помещений в многоквартирных домах предложений о благоустройстве дворовых территорий с привлечением бюджетных средств и условий предоставления такой поддержки.

**Осуществление контроля и координации за ходом выполнения подпрограммы «Формирование современной городской среды»**

Общественный контроль за формированием и реализацией *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта *подпрограммы «Формирование современной городской среды»*, обсуждения дизайн-проектов, координации за ходом проведения и приемки выполненных работ.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием город Алексин условий предоставления субсидий будет осуществляться министерством - главным распорядителем средств бюджета области.

**Условие о проведении работ по благоустройству в части обеспечения доступности для маломобильных групп населения**

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

**Анализ рисков подпрограммы «Формирование современной городской среды»**

Реализация *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* сопряжена с определенными рисками, среди которых можно выделить следующие:

-   финансово-экономические риски;

-   социальные риски;

-   управленческие риски;

-   изменение федерального и регионального законодательства;

-   природно-климатические факторы.

Финансово-экономические риски связаны с незапланированным сокращением в ходе реализации *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* предусмотренных объемов финансирования. Это потребует внесения изменений в *подпрограмму «Формирование современной городской среды»*, пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказа от реализации отдельных мероприятий и задач *подпрограммы «Формирование современной городской среды»*.

Социальные риски могут быть связаны с отсутствием заявок на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и низкой социальной активностью населения в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетной для благоустройства, а также видов работ и согласовании проектных решений.

Управленческие риски связаны с неэффективным управлением реализацией *подпрограммы «Формирование современной городской среды»*, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией *подпрограммы «Формирование современной городской среды»*.

Основными мерами управления и минимизации влияния указанных рисков на достижение целей *подпрограммы «Формирование современной городской среды»*являются:

-  регулярный мониторинг реализации мероприятий *подпрограммы «Формирование современной городской среды»*;

-  открытость и подотчетность;

-  методическое и экспертно-аналитическое сопровождение;

-  информационное сопровождение и общественные коммуникации;

-  создание общественной комиссии из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц, осуществляющей обсуждение мероприятий по благоустройству территорий, которые войдут в *подпрограммы «Формирование современной городской среды»*, проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществление контроля за реализацией *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* после ее утверждения.

Управление реализацией *подпрограммы «Формирование современной городской среды»* осуществляется ответственным исполнителем и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.

**Порядок аккумулирования, расходования и возврата денежных средств**

**заинтересованным лицам в рамках реализации мероприятий**

**подпрограммы «Формирование современной городской среды»**

**Условия аккумулирования и расходования средств**

Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории (далее - заинтересованные лица) представляют предложения о благоустройстве такой территории на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.

Указанный протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должен содержать, в том числе, решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, проводимых в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и о размере доли такого финансового участия (далее — доля финансового участия заинтересованных лиц), а также форме сбора денежных средств.

После включения дворовой территории многоквартирного дома по результатам конкурсного отбора в адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству, заинтересованные лица на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме принимают решение об объеме денежных средств, направляемых для выполнения работ, включенных в состав дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и о порядке перечисления таких денежных средств, которое оформляется протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Объем денежных средств, направляемых для выполнения работ, включенных в состав дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее - денежные средства заинтересованных лиц) и подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии с размером доли финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в состав дополнительного перечня работ.

Сбор денежных средств заинтересованных лиц может осуществляться путем сбора средств наличными и внесением в бюджет муниципального образования город Алексин, ответственным от многоквартирного дома лицом (в соответствии с протоколом собрания собственников помещений в многоквартирном доме) по договору пожертвования с администрацией муниципального образования город Алексин, в котором определяются порядок перечисления денежных средств, их объем, порядок возврата указанных средств, обязанности сторон, иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Либо организацией, осуществляющий управление многоквартирным домом (управляющие организации), на счете, открытом в российской кредитной организации и предназначенном для перечисления денежных средств заинтересованных лиц в целях софинансирования мероприятий по выполнению работ, включенных в состав дополнительного перечня работ по *подпрограмме «Формирование современной городской среды»* (далее - Счет) и учет указанных денежных средств. При этом Счет для перечисления таких средств открывается управляющей организацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей.

Указанные денежные средства вносятся заинтересованными лицами в течение месяца после оформления протокола собрания собственников помещений в многоквартирном доме на Счет управляющей организации, путем оплаты согласно платежному документу, выставленному управляющей организацией.

Управляющая организация перечисляет денежные средства заинтересованных лиц в бюджет муниципального образования город Алексин. Для перечисления денежных средств заинтересованных лиц управляющая организация заключает Договор пожертвования с Администрацией муниципального образования город Алексин, в котором определяются порядок перечисления денежных средств, их объем, порядок возврата указанных средств, обязанности сторон, иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае если денежные средства на софинансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории в полном объеме не будут перечислены в течение месяца после оформления протокола собрания собственников помещений в многоквартирном доме, то Проект такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории выполнению не подлежит.

Расходование денежных средств, перечисленных на основании договоров пожертвования, осуществляется Администрацией муниципального образования город Алексин.

**Условия возврата аккумулированных денежных**

**средств заинтересованным лицам**

Администрация муниципального образования город Алексин обеспечивает возврат денежных средств путем перечисления на Счет управляющей организации, в срок до 31 декабря года, в котором планировалось благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, при условии:

- экономии денежных средств по итогам проведения аукциона по определению подрядчика для выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

- невыполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

Управляющая организация обеспечивает возврат денежных средств заинтересованным лицам в течение месяца после получения данных средств от Администрации, путем уменьшения размера платы по ставке содержания жилья, указанного в платежном документе.

**Финансовое обеспечение муниципальной программы 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор, участники | Код бюджетной классификации | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | **«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **28835,3** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **24996,2** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **64979,6** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **70014,7** |
| **Население и юр. лица** | **х** | **х** | **х** |  | **1973,3** |
| **Подпрограмма 1** | **Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г. Алексина** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **12786,9** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **55933,7** |
| **За счет средств населения и спонсоров** | **х** | **х** | **х** |  | **50,4** |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510128470 |  | 8293,5 |
| 851 | 0503 | 0510128490 |  | 3013,3 |
| Проект «Народный бюджет» за счет местного бюджета | 851 | 0503 | 05101S0550 |  | 0,0 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств населения и спонсоров | 851 | 0503 | 05101S0550 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО | Региональный бюджет | 851 | 0503  0503  0605 | 0510280360  0510280942  0510280493 |  | 4992,5  2993,9  3817,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510228360 |  | 1990,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация освещения улиц | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Средства населения и спонсоров | 851 | 0503 | 0510328440 |  | 50,4 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510328440 |  | 39435,3 |
| Основное мероприятие 1.4 | Озеленение | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510428460 |  | 2350,0 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510528450 |  | 851,6 |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Региональный бюджет | 851 | 0405 | 0510682730 |  | 983,5 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **6761,8** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **11108,2** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **300,0** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **68091,9** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **1692,7** |
| Основное мероприятие 2.1 | Ремонт автомобильных дорог | Федеральный бюджет | 851 | 0409 | 052R153930 |  | 6761,8 |
| Региональный бюджет, в том числе проект «Народный бюджет» | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 11108,2 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520128020  052R153930 |  | 16920,7  2072,9 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств местного бюджета (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 3011,9 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств населения и спонсоров | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 1692,7 |
| Мероприятия по стимулированию программ развития территорий монопрофильных МО Тульской области (бюджет МО город Алексин) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 0,0 |
| Мероприятия по стимулированию программ развития территорий монопрофильных МО Тульской области (региональный бюджет) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ремонт дворовых территорий | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520228020 |  | 718,5 |
| Местный бюджет, в том числе | х | х | х |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Ремонт тротуаров | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520328020 |  | 10070,5 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Содержание автомобильных дорог | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520428020 |  | 35297,4 |
| Местный бюджет | 851 | 0409 | 0520428520 |  | 300,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **1034,6** |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0310 | 0530128530 |  | 334,6 |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 03 09 | 0530228030 |  | 700,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексина** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **5116,1** |
| Основное мероприятие 4.1 | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 03 09 | 0540100590 |  | 4652,9 |
| Основное мероприятие 4.2 | Совершенствование материально-технической оснащенности рабочего места специалиста-диспетчера | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 0309 | 0540228010 |  | 30,0 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах силами муниципального спасательного поста | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 0309 | 0540328540 |  | 433,2 |
| **Подпрограмма 5** | **Обновление специализированной техники** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** |
| Основное мероприятие 5.1 | Приобретение специализированной техники | Местный бюджет | 851 | 0505 | 05501S0040 |  | 0,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 0505 | 05501S0040 |  | 0,0 |
| **Подпрограмма 6** | **Формирование**  **современной городской среды** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **22073,5** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **919,7** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **1922,8** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **2496,5** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **230,2** |
| Основное мероприятие 6.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Федеральный бюджет | 851 | 0409  0503 | 056F255550 |  | 10221,6  11851,9 |
| Региональный бюджет | 851 | 0409  0503 | 056F255550  056F255550 |  | 425,9  493,8 |
| Местный бюджет (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 056F255550  05601S0670 |  | 1922,8  0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0503  0503  0503 | 056F255550  05601S0670  0560128490 |  | 2496,5  0,0  0,0 |
| Население и юр.лица | 851 | 0409  0409  0503 | 056F255550  05601S0670  05601S0670 |  | 230,2  0,0  0,0 |
| **Подпрограмма 7** | **Благоустройство земель на территории МО г.Алексин** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **181,4** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **98,7** |
| Основное мероприятие 7.1 | Химическая и механическая обработка территории произрастания борщевика Сосновского | Местный бюджет | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 98,7 |
| Региональный бюджет | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 181,4 |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы 2021г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |  | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** | **«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **28 641 281,56** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **29 079 126,88** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **61 828 229,53** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **77 380 535,53** |
| **Население и юр. лица** | **х** | **х** | **х** |  | **2 272 668,79** |
| **Подпрограмма 1** | **Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г. Алексина** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,00** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **11 167 546,12** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **55 358 987,79** |
| **За счет средств населения и спонсоров** | **х** | **х** | **х** |  | **83 246,95** |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство | Федеральный бюджет | 851 | 0503 | 05101L2990 |  | 0,00 |
| Региональный бюджет | 851 | 0503 | 05101L2990 |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510128470 |  | 5 471 499,09 |
| 851 | 0503 | 0510128490 |  | 1 168 893,08 |
| Основное мероприятие 1.2 | Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО | Региональный бюджет | 851 | 0503  0503  0605 | 0510280561  0510280562  0510280943 |  | 2 503 114,65  4 096 631,47  3 817 000,00 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510228360 |  | 2 034 362,44 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация освещения улиц | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Средства населения и спонсоров | 851 | 0503 | 0510328440 |  | 83 246,95 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510328440 |  | 42 203 831,95 |
| Основное мероприятие 1.4 | Озеленение | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510428460 |  | 3 367 572,05 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510528450 |  | 1 112 829,18 |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Региональный бюджет | 851 | 0405 | 0510682730 |  | 750 800,00 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| **Подпрограмма 2** | **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **6 761 830,00** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **13 226 466,13** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **400 000,00** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **76 158 967,40** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **1 736 786,85** |
| Основное мероприятие 2.1 | Ремонт автомобильных дорог | Федеральный бюджет | 851 | 0409 | 052R153930 |  | 6 761 830,00 |
| Региональный бюджет | 851 | 0409 | 05201S0550  05201S0250 |  | 9 883 466,13  3 343 000,00 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520128020  052R153930  05201S0250 |  | 17 377 755,31  3 653 526,08  1 297 045,65 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств местного бюджета (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 4 411 565,81 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств населения и спонсоров | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 1 736 786,85 |
| Мероприятия по стимулированию программ развития территорий монопрофильных МО Тульской области (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 0,00 |
| Мероприятия по стимулированию программ развития территорий монопрофильных МО Тульской области (региональный бюджет) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ремонт дворовых территорий | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520228020 |  | 732 706,18 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Ремонт тротуаров | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520328020 |  | 4 052 330,82 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Содержание автомобильных дорог | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520428020 |  | 44 634 037,55 |
| Местный бюджет | 851 | 0409 | 0520428520 |  | 400 000,00 |
| **Подпрограмма 3** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,00** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **330 530,64** |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 851 | 0310 | 0530128530 |  | 327 530,64 |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 851 | 03 09 | 0530228030 |  | 3 000,00 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексина** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **205 078,95** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **5 465 916,00** |
| Основное мероприятие 4.1 | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | Региональный бюджет | х | х | х |  | 189 449,98 |
| Местный бюджет | 918 | 0310 | 0540100590 |  | 5 154 094,22 |
| Основное мероприятие 4.2 | Совершенствование материально-технической оснащенности рабочего места специалиста-диспетчера | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,00 |
| Местный бюджет | 918 | 0310 | 0540228010 |  | 6 500,00 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах силами муниципального спасательного поста | Региональный бюджет | х | х | х |  | 15 628,97 |
| Местный бюджет | 918 | 0310 | 0540328540 |  | 305 321,78 |
| **Подпрограмма 5** | **Обновление специализированной техники** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,00** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,00** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,00** |
| Основное мероприятие 5.1 | Приобретение специализированной техники | Местный бюджет | 851 | 0505 | 05501S0040 |  | 0,00 |
| Региональный бюджет | 851 | 0505 | 05501S0040 |  | 0,00 |
| **Подпрограмма 6** | **Формирование**  **современной городской среды** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **21 879 451,56** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **3 749 900,44** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **1 221 568,13** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **125 152,57** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **452 634,99** |
| Основное мероприятие 6.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | Федеральный бюджет | 851 | 0409  0503 | 056F255550 |  | 18 491 361,09  3 388 090,47 |
| Региональный бюджет | 851 | 0409  0503  0409  0503 | 056F255550  056F255550  056F2S0670  056F2S0670 |  | 770 473,38  141 170,44  2 510 890,15  327 366,47 |
| Местный бюджет (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 056F255550  056F2S0670  0560128370 |  | 163 388,27  351 005,16  707 174,70 |
| Местный бюджет | 851 | 0503  0503  0503 | 056F255550  05601S0670  0560128490 |  | 72 025,73  0,00  53 126,84 |
| Население и юр.лица | 851 | 0409  0409  0503 | 056F255550  056F2S0670  056F2S0670 |  | 229 710,40  156 727,14  66 197,45 |
| **Подпрограмма 7** | **Благоустройство земель на территории МО г.Алексин** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,000,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **730 135,24** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **147 642,53** |
| Основное мероприятие 7.1 | Химическая и механическая обработка территории произрастания борщевика Сосновского | Местный бюджет | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 147 642,53 |
| Региональный бюджет | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 730 135,24 |

**Финансовое обеспечение муниципальной программы 2022-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор, участники | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **127 526 360,73** | **22 548 351,43** | **24 631 941,72** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **221 181 432,55** | **52 540 917,98** | **42 571 927,90** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **69 844 914,82** | **63 789 661,00** | **66 645 507,00** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **103 622 324,00** | **77 400 000,00** | **77 400 000,00** |
| **Население и юр. лица** | **х** | **х** | **х** |  | **3 065 243,96** | **0,00** | **0,0** |
| **Подпрограмма 1** | **Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г. Алексина** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **379 600,00** | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **9 511 913,79** | **1 065 920,00** | **994 297,00** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **54 418 611,08** | **56 201 408,28** | **59 262 682,76** |
| **За счет средств населения и спонсоров** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство | Федеральный бюджет | 851 | 0503 | 05101L2990 |  | 0,0 | 379 600,00 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 0503 | 05101L2990 |  | 0,0 | 140 400,00 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510128470 |  | 5 870 000,00 | 7 286 000,00 | 7 876 000,00 |
| 851 | 0503 | 0510128490 |  | 2 107 780,95 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО | Региональный бюджет | 851 | 0605  0503  0503 | 0510289943  0510289562  510289561 |  | 3 817 000,00  139 947,01  4 621 963,78 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 0510228360 |  | 3 067 926,76 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Организация освещения улиц | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства населения и спонсоров | 851 | 0503 | 0510328440 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510328440 |  | 38 075 073,48 | 39 415 402,28 | 41 886 682,76 |
| Основное мероприятие 1.4 | Озеленение | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510428460 |  | 3 703 211,35 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 05 03 | 0510528450 |  | 1 594 618,54 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Основное мероприятие 1.6 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных | Региональный бюджет | 851 | 0405 | 0510682730 |  | 933 003,00 | 925 520,00 | 994 297,00 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 2** | **Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,00** | **0,0** | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **127 300 012,86** | **50 000 000,00** | **40 000 000,00** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **500 000,00** | **0,0** | **0,0** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **101 497 817,86** | **77 400 000,00** | **77 400 000,00** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **2 807 923,47** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 2.1 | Ремонт автомобильных дорог | Федеральный бюджет | 851 | 0409 | 052R153930  0520182440 |  | 0,00  0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 0409 | 05201S0550  05201S0250  052R153930  0520182440 |  | 17 448 191,19  0,00  44 985 900,00  64 865 921,67 | 0,0  0,0  50 000 000,00  0,0 | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520128020  052R153930 |  | 16 916 085,89  12 197 901,65 | 4 000 000,00  11 000 000,00 | 15 000 000,00  0,0 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств местного бюджета (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 7 556 885,48 | 0,0 | 0,0 |
| Проект «Народный бюджет» за счет средств населения и спонсоров | 851 | 0409 | 05201S0550 |  | 2 807 923,47 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Тульской области (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для осуществления инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Тульской области (региональный бюджет) | 851 | 0409 | 05201S0730 |  | 0,0 | 0,0 | 40 000 000,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Ремонт дворовых территорий | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520228020 |  | 3 376 947,77 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Ремонт тротуаров | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 04 09 | 0520328020 |  | 3 159 997,07 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 |
| Местный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Содержание автомобильных дорог | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет средств Дорожного фонда | 851 | 0409 | 0520428020 |  | 58 290 000,00 | 51 250 000,00 | 51 250 000,00 |
| Местный бюджет | 851 | 0409 | 0520428520 |  | 500 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3** | **Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **606 317,90** | **390 000,00** | **390 000,00** |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0310 | 0530128530 |  | 606 317,90 | 390 000,00 | 390 000,00 |
| Основное мероприятие 3.2 | Организация и осуществление мероприятий по ГО и ЧС | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 03 09 | 0530228030 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 4** | **Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексина** | **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **7 317 369,83** | **6 613 661,00** | **6 879 507,00** |
| Основное мероприятие 4.1 | Содержание единой дежурно-диспетчерской службы | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 0310 | 0540100590 |  | 6 003 092,75 | 6046661,00 | 6 289 407,00 |
| Основное мероприятие 4.2 | Совершенствование материально-технической оснащенности рабочего места специалиста-диспетчера | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 0310 | 0540228010 |  | 726 537,83 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах силами муниципального спасательного поста | Региональный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 918 | 0310 | 0540328540 |  | 587 739,25 | 567 000,00 | 590 100,00 |
| **Подпрограмма 5** | **Обновление специализированной техники** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 5.1 | Приобретение специализированной техники | Местный бюджет | 851 | 0505 | 05501S0040 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 0505 | 05501S0040 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 6** | **Формирование**  **современной городской среды** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **127 526 360,73** | **22 168 751,43** | **24 631 941,72** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **83 438 161,61** | **923 697,98** | **1 026 330,90** |
| **Дорожный фонд** | **х** | **х** | **х** |  | **2 124 506,14** | **0,0** | **0,0** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **6 811 182,37** | **471 274,48** | **0,0** |
| **Население и юр.лица** | **х** | **х** | **х** |  | **257 320,49** | **0,0** | **0,0** |
| Основное мероприятие 6.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | Федеральный бюджет | 851 | 0409  0503 | 056F255550 |  | 10 461 090,59  13 015 270,14 | 0,0  22 168 751,43 | 24 631 941,72  0,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 0409  0503 | 056F255550 |  | 435 878,78  542 302,92 | 0,0  923 697,98 | 1 026 330,90  0,0 |
| Местный бюджет (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 056F255550 |  | 101 186,98 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0503 | 056F255550 |  | 276 685,16 | 471 274,48 | 0,0 |
| Население и юр.лица | 851 | 0409 | 056F255550 |  | 121 200,16 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по благоустройству территорий общего пользования населенного пункта и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов | Федеральный бюджет | х | х | х |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 0409  0503 | 056F2S0670 |  | 10 529 979,91  0,0 | 0,0  0,0 | 0,0  0,0 |
| Местный бюджет (дорожный фонд) | 851 | 0409 | 056F2S0670 |  | 2 023 319,16 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0409 | 0560128370  056F2S0670 |  | 179 546,62  4 950,59 | 0,0 | 0,0 |
| Население и юр.лица | 851 | 0409 | 056F2S0670 |  | 136 120,33 | 0,0 | 0,0 |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Федеральный бюджет | 851 | 0409 | 056F254240  056F25424F |  | 80 000 000,00  24 050 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный бюджет | 851 | 0409 | 056F254240 |  | 71 930 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 851 | 0409 | 056F254240 |  | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 7** | **Благоустройство земель на территории МО г.Алексин** | **Федеральный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Региональный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **931 344,29** | **551 300,00** | **551 300,00** |
| **Местный бюджет** | **х** | **х** | **х** |  | **191 433,64** | **113 317,24** | **113 317,24** |
| Основное мероприятие 7.1 | Химическая и механическая обработка территории произрастания борщевика Сосновского | Местный бюджет | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 191 433,64 | 113 317,24 | 113 317,24 |
| Региональный бюджет | 851 | 0503 | 05701S0680 |  | 931 344,29 | 551 300,00 | 551 300,00 |

**Риски реализации муниципальной программы и**

**меры по управлению этими рисками**

В процессе реализации Программы возможно возникновение определенных рисков.

Возможными рисками реализации Программы также могут служить:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- поставка некачественного оборудования, материалов, связанная с нарушением обязательств поставщиками;

- экономические и финансовые риски из-за экономической нестабильности, инфляции, дефицита бюджетных средств;

- несвоевременное и некачественное выполнение исполнителями своих обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами;

-изменение федерального и регионального законодательства, в связи с внесением изменений в местные нормативные правовые акты.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации Программы предусматривается:

- мониторинг финансового состояния и правового положения участников проекта;

- отбор поставщиков товаров и услуг на этапе конкурсных процедур;

- регулярный анализ и при необходимости корректировка показателей и мероприятий Программы;

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей Программы.

**Методика оценки эффективности муниципальной программы.**

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП1 … СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы),

N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы).

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП, где:

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП = ЗП / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) - ЭМП будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы) - СДЦ и при этом ниже значение уровня финансирования реализации муниципальной программы (подпрограммы) - УФ:

ЭМП = 1 - высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

1 > = ЭМП > = 0,75 - средняя эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ЭМП < 0,75 - низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Паспорт показателя

«Площадь содержания объектов благоустройства»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный  за формирование показателя  (Ф.И.О., должность, телефон) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь содержания объектов благоустройства. |
| 3 | Единица измерения | кв.м |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании актов выполненных работ |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ  подрядчиками со стороны муниципального заказчика. |

Паспорт показателя

«Количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный  за формирование показателя  (Ф.И.О., должность, телефон) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом |
| 3 | Единица измерения | ед. |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании актов приема-передачи товара |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ  подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный  за формирование показателя  (Ф.И.О., должность, телефон) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения |
| 3 | Единица измерения | тыс.тонн |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании актов приемки выполненных работ |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ  подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Содержание линий освещения»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный  за формирование показателя  (Ф.И.О., должность, телефон) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Содержание линий освещения |
| 3 | Единица измерения | км |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании актов выполненных работ |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ  подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Количество удаленных и кронированных деревьев»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный  за формирование показателя  (Ф.И.О., должность, телефон) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Количество удаленных и кронированных деревьев |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании актов выполненных работ |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ  подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный  за формирование показателя  (Ф.И.О., должность, телефон) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству |
| 3 | Единица измерения | Ед. |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании актов выполненных работ |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ  подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Количество безнадзорных животных»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный  за формирование показателя  (Ф.И.О., должность, телефон) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Количество безнадзорных животных |
| 3 | Единица измерения | единиц |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании актов выполненных работ |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ  подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования

населенных пунктов»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный  за формирование показателя  (Ф.И.О., должность, телефон) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования населенных пунктов |
| 3 | Единица измерения | м2 |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных приемочных  комиссий при сдаче объектов подрядчиками |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ  подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный  за формирование показателя  (Ф.И.О., должность, телефон) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 3 | Единица измерения | м2 |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ  подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Площадь отремонтированных тротуаров»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный  за формирование показателя  (Ф.И.О., должность, телефон) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 10 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь отремонтированных тротуаров |
| 3 | Единица измерения | м2 |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных приемочных комиссий при сдаче объектов подрядчиками |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ  подрядчиками со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Доля снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный  за формирование показателя  (Ф.И.О., должность, телефон) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 11 |
| 2 | Наименование показателя | Доля снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 3 | Единица измерения | процент |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля  со стороны муниципального заказчика |

Паспорт показателя

«Количество пострадавших при пожарах»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный  за формирование показателя  (Ф.И.О., должность, телефон) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 12 |
| 2 | Наименование показателя | Количество пострадавших при пожарах |
| 3 | Единица измерения | Чел. |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании данных о количестве приобретенных средств индивидуальной защиты для населения |
| 5 | Описание системы  мониторинга показателя | В процессе контроля за приобретением средств индивидуальной защиты |

Паспорт целевого индикатора

«Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | | Зиновьева Наталья Витальевна – директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин»,  тел. 8 (48753) 4-49-89 |
| 1 | Наименование паспорта показателя | 13 |
| 2 | Наименование показателя | Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Порядок формирования показателя | Фактическое обучение личного состава ЕДДС в ГОУ «УМЦ ГОЧС Тульской области» (вновь принятых в течение 4 месяцев со дня приема на работу, повторно 1 раз в пять лет) |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | Ведение реестра обученных специалистов-диспетчеров. |

Паспорт целевого индикатора

«Оснащение рабочих мест диспетчеров»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | | Зиновьева Наталья Витальевна – директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин»,  тел. 8 (48753) 4-49-89 |
| 1 | Наименование паспорта показателя | 14 |
| 2 | Наименование показателя | Оснащение рабочих мест диспетчеров |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Формируется в соответствии с требованиями Положения о ЕДДС муниципального образования, утвержденное протоколом Правительственной комиссии РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 21.10.2011г. №5 |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежемесячное представление в Главное управление МЧС России по Тульской области донесения о развитии и технической оснащенности ЕДДС |

Паспорт целевого индикатора

«Количество людей, погибших на водных объектах»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (Ф.И.О., должность, телефон) | | Зиновьева Наталья Витальевна– директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин», тел. 8 (48753) 4-49-89 |
| 1 | Наименование паспорта показателя | 15 |
| 2 | Наименование показателя | Количество людей, погибших на водных объектах |
| 3 | Единица измерения | Человек |
| 4 | Порядок формирования показателя | Фактическое количество несчастных случаев на водных объектах в течение года |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | Ведение учета несчастных случаев на водных объектах |

Паспорт показателя

«Количество приобретенной коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 16 |
| 2 | Наименование показателя | Количество приобретенной коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства |
| 3 | Единица измерения | единица |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | По потребности муниципального заказчика |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | - |

Паспорт показателя

«Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 17 |
| 2 | Наименование показателя | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение количества,  всех благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, умноженное на 100 % |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.  На основании отчетов муниципальных образований |

 Паспорт показателя

«Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 18 |
| 2 | Наименование показателя | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | кв.м. |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма площадей отремонтированных асфальтовых покрытий дворовых территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.  На основании отчетов муниципальных образований |

 Паспорт показателя

«Количество благоустроенных дворовых территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 19 |
| 2 | Наименование показателя | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма благоустроенных дворовых территорий |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.  На основании отчетов муниципальных образований |

Паспорт показателя

«Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 20 |
| 2 | Наименование показателя | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение всех благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, умноженное на 100 % |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.  На основании отчетов муниципальных образований |

 Паспорт показателя

«Количество благоустроенных общественных территорий»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Администрация муниципального образования город Алексин | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 21 | |
| 2 | Наименование показателя | Количество благоустроенных общественных территорий | |
| 3 | Единица измерения | Единица | |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный | |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма благоустроенных общественных территорий | |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.  На основании отчетов муниципальных образований | |

  Паспорт показателя

«Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 22 |
| 2 | Наименование показателя | Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды |
| 3 | Единица измерения | Единица |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как сумма проведенных встреч, «круглых столов», совещаний, межведомственных комиссий с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий в течение года |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.  Подсчет протоколов проведения встреч, «круглых столов», совещаний, межведомственных комиссий |

 Паспорт показателя

«Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Администрация муниципального образования город Алексин | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 23 | |
| 2 | Наименование показателя | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | |
| 3 | Единица измерения | Процент | |
| 4 | Тип показателя | Конечный | |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение суммы проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций к общему количеству реализованных проектов, умноженное на 100% | |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.  На основании отчетов муниципальных образований | |

 Паспорт показателя

«Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 24 |
| 2 | Наименование показателя | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение суммы проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций к общему количеству реализованных проектов, умноженное на 100% |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежегодный.  На основании отчетов муниципальных образований |

Паспорт показателя

«Доля реализованных дизайн - проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация:Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 25 |
| 2 | Наименование показателя | Доля реализованных дизайн - проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений |
| 3 | Единица измерения | Процент |
| 4 | Тип показателя | Непосредственный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Определяется как отношение дизайн - проектов к общему количеству реализованных дизайн - проектов, умноженное на 100% |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Ежеквартальный.  На основании отчетов муниципальных образований |

Паспорт показателя

«площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный  за формирование показателя  (Ф.И.О., должность, телефон) | | Администрация муниципального образования город Алексин |
| 1 | Номер паспорта показателя | 26 |
| 2 | Наименование показателя | площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского |
| 3 | Единица измерения | кв.м |
| 4 | Порядок формирования показателя | Формируется на основании актов выполненных работ |
| 5 | Описание системы мониторинга показателя | В процессе контроля выполнения работ  подрядчиками со стороны муниципального заказчика. |

**Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы.**

В целях осуществления общественного контроля и координации реализации муниципальной программы на уровне муниципального образования город Алексин постановлением администрации от 22.03.2017 года № 594 утверждена общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы.

Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе обсуждения проекта муниципальной программы и общественных обсуждений.

Контроль за соблюдением муниципальным образованием город Алексин условий предоставления субсидий осуществляется министерством - главным распорядителем средств бюджета области.

Приложение 2

к паспорту муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

**Адресный перечень объектов, включаемых в подпрограмму «Формирование современной городской среды»**

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, подлежащих благоустройству на текущий год отбираются конкурсным путем из общего перечня территорий, требующих благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования город Донской, подлежащих благоустройству с учетом ресурсного обеспечения Программы на соответствующий год.

В ходе реализации Программы предусматривается внесение изменений в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

**Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся**

**в благоустройстве в 2018 - 2024 годах**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | г.Алексин, ул. 238 Дивизии 1 |
| 2 | г.Алексин, ул. 238 Дивизии 10 |
| 3 | г.Алексин, ул. 238 Дивизии 11 |
| 4 | г.Алексин, ул. 238 Дивизии 12 /2 |
| 5 | г.Алексин, ул. 238 Дивизии 3 |
| 6 | г.Алексин, ул. 238 Дивизии 7 |
| 7 | г.Алексин, ул. 238 Дивизии 8 |
| 8 | г.Алексин, ул. 238 Дивизии 9 |
| 9 | г.Алексин, ул. 25 лет Освобождения 17 |
| 10 | г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ 12 |
| 11 | г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ 14/23 |
| 12 | г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ 5Б,5В |
| 13 | г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ 11 |
| 14 | г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ 13 |
| 15 | г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ 6 |
| 16 | г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ 7 |
| 17 | г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ 8 |
| 18 | г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ 8 а |
| 19 | г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ 9 |
| 20 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 1 /9 |
| 21 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 11 /10 |
| 22 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 12 |
| 23 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 15 /5 |
| 24 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 16 |
| 25 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 17 |
| 26 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 19 |
| 27 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 2 |
| 28 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 21 |
| 29 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 22 |
| 30 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 23 |
| 31 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 24 |
| 32 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 26 |
| 33 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 3 |
| 34 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 5 |
| 35 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 6 |
| 36 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 7 |
| 37 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 7 б |
| 38 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 7а |
| 39 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 8 |
| 40 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября 9 |
| 41 | г.Алексин, ул. 50 лет Советской Армии 11 /1 |
| 42 | г.Алексин, ул. 50 лет Советской Армии 13 |
| 43 | г.Алексин, ул. 50 лет Советской Армии 15 |
| 44 | г.Алексин, ул. 50 лет Советской Армии 17 |
| 45 | г.Алексин, ул. 50 лет Советской Армии 19 |
| 46 | г.Алексин, ул. 50 лет Советской Армии 21 |
| 47 | г.Алексин, ул. 50 лет Советской Армии 5 |
| 48 | г.Алексин, ул. 50 лет Советской Армии 5 а |
| 49 | г.Алексин, ул. 50 лет Советской Армии 7 |
| 50 | г.Алексин, ул. 50 лет Советской Армии 9 |
| 51 | г.Алексин, ул. Алексин-Бор 1 |
| 52 | г.Алексин, ул. Алексин-Бор 3 |
| 53 | г.Алексин, ул. Алексин-Бор 4 |
| 54 | г.Алексин, ул. Алексин-Бор 6 |
| 55 | г.Алексин, ул. Алексин-Бор 7 |
| 56 | г.Алексин, ул. Арматурная 3а |
| 57 | г.Алексин, ул. Арматурная 1 |
| 58 | г.Алексин, ул. Арматурная 10 /16 |
| 59 | г.Алексин, ул. Арматурная 11 |
| 60 | г.Алексин, ул. Арматурная 12 |
| 61 | г.Алексин, ул. Арматурная 13 |
| 62 | г.Алексин, ул. Арматурная 14 |
| 63 | г.Алексин, ул. Арматурная 15 |
| 64 | г.Алексин, ул. Арматурная 16 |
| 65 | г.Алексин, ул. Арматурная 17 |
| 66 | г.Алексин, ул. Арматурная 18 |
| 67 | г.Алексин, ул. Арматурная 2 |
| 68 | г.Алексин, ул. Арматурная 20 |
| 69 | г.Алексин, ул. Арматурная 21 |
| 70 | г.Алексин, ул. Арматурная 23 |
| 71 | г.Алексин, ул. Арматурная 28 |
| 72 | г.Алексин, ул. Арматурная 2д |
| 73 | г.Алексин, ул. Арматурная 2е |
| 74 | г.Алексин, ул. Арматурная 3 |
| 75 | г.Алексин, ул. Арматурная 30 |
| 76 | г.Алексин, ул. Арматурная 32 |
| 77 | г.Алексин, ул. Арматурная 34 |
| 78 | г.Алексин, ул. Арматурная 34 А |
| 79 | г.Алексин, ул. Арматурная 34б |
| 80 | г.Алексин, ул. Арматурная 34в |
| 81 | г.Алексин, ул. Арматурная 34г |
| 82 | г.Алексин, ул. Арматурная 36 |
| 83 | г.Алексин, ул. Арматурная 38 |
| 84 | г.Алексин, ул. Арматурная 3б |
| 85 | г.Алексин, ул. Арматурная 4 |
| 86 | г.Алексин, ул. Арматурная 40 |
| 87 | г.Алексин, ул. Арматурная 42 |
| 88 | г.Алексин, ул. Арматурная 9 |
| 89 | г.Алексин, ул. Арматурный 4 |
| 90 | г.Алексин, ул. Арматурный 5 |
| 91 | г.Алексин, ул. Арматурный 6 |
| 92 | г.Алексин, ул. Армейская 10 /7 |
| 93 | г.Алексин, ул. Армейская 10 а |
| 94 | г.Алексин, ул. Армейская 11 |
| 95 | г.Алексин, ул. Армейская 11 а |
| 96 | г.Алексин, ул. Армейская 11 б |
| 97 | г.Алексин, ул. Армейская 11 в |
| 98 | г.Алексин, ул. Армейская 12 |
| 99 | г.Алексин, ул. Армейская 12 а |
| 100 | г.Алексин, ул. Армейская 13 |
| 101 | г.Алексин, ул. Армейская 15 |
| 102 | г.Алексин, ул. Армейская 15 а |
| 103 | г.Алексин, ул. Армейская 15 б |
| 104 | г.Алексин, ул. Армейская 15 в |
| 105 | г.Алексин, ул. Армейская 15 г |
| 106 | г.Алексин, ул. Армейская 17 |
| 107 | г.Алексин, ул. Армейская 9 |
| 108 | г.Алексин, ул. Б.Хмельницкого 2 |
| 109 | г.Алексин, ул. Баумана 11 |
| 110 | г.Алексин, ул. Баумана 14 |
| 111 | г.Алексин, ул. Баумана 16 |
| 112 | г.Алексин, ул. Баумана 3 |
| 113 | г.Алексин, ул. Баумана 4 |
| 114 | г.Алексин, ул. Баумана 5 |
| 115 | г.Алексин, ул. Баумана 7 |
| 116 | г.Алексин, ул. Баумана 8 |
| 117 | г.Алексин, ул. Баумана 9 |
| 118 | г.Алексин, ул. Белинского 1 |
| 119 | г.Алексин, ул. Белинского 10 |
| 120 | г.Алексин, ул. Белинского 12 |
| 121 | г.Алексин, ул. Белинского 14 |
| 122 | г.Алексин, ул. Белинского 4 |
| 123 | г.Алексин, ул. Белинского 6 |
| 124 | г.Алексин, ул. Белинского 8 |
| 125 | г.Алексин, ул. Болотова 10 |
| 126 | г.Алексин, ул. Болотова 12 |
| 127 | г.Алексин, ул. Болотова 12 2 |
| 128 | г.Алексин, ул. Болотова 12 3 |
| 129 | г.Алексин, ул. Болотова 12 4 |
| 130 | г.Алексин, ул. Болотова 14 |
| 131 | г.Алексин, ул. Болотова 14 2 |
| 132 | г.Алексин, ул. Болотова 6 |
| 133 | г.Алексин, ул. Болотова 8 |
| 134 | г.Алексин, ул. Болотова 8 2 |
| 135 | г.Алексин, ул. Болотова 8 3 |
| 136 | г.Алексин, ул. Болотова 8 4 |
| 137 | г.Алексин, ул. Бор-Дача 44 |
| 138 | г.Алексин, ул. Бор-Дача 45 |
| 139 | г.Алексин, ул. Вересаева 1 |
| 140 | г.Алексин, ул. Вересаева 10 |
| 141 | г.Алексин, ул. Вересаева 12 |
| 142 | г.Алексин, ул. Вересаева 14 |
| 143 | г.Алексин, ул. Вересаева 2 |
| 144 | г.Алексин, ул. Вересаева 4 |
| 145 | г.Алексин, ул. Вересаева 5/7 |
| 146 | г.Алексин, ул. Вересаева 6 |
| 147 | г.Алексин, ул. Вересаева 8 |
| 148 | г.Алексин, ул. Вересаева 9 |
| 149 | г.Алексин, ул. Верхняя Приокская 27 |
| 150 | г.Алексин, ул. Восточная 1 |
| 151 | г.Алексин, ул. Восточная 2 |
| 152 | г.Алексин, ул. Восточная 2 а |
| 153 | г.Алексин, ул. ген. Короткова 3к3 |
| 154 | г.Алексин, ул. ген. Короткова 9 |
| 155 | г.Алексин, ул. Генерала Короткова 3 |
| 156 | г.Алексин, ул. Генерала Короткова 5 1 |
| 157 | г.Алексин, ул. Генерала Короткова 7 |
| 158 | г.Алексин, ул. Героев-алексинцев 11 |
| 159 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 13 |
| 160 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 13 а |
| 161 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 15 |
| 162 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 17 |
| 163 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 19 /3 |
| 164 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 2 |
| 165 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 21 |
| 166 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 23 |
| 167 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 25 |
| 168 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 3 |
| 169 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 5 |
| 170 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 6 |
| 171 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 8 а |
| 172 | г.Алексин, ул. Героев-Алексинцев 9 |
| 173 | г.Алексин, ул. Горная 2 |
| 174 | г.Алексин, ул. Горная 2а |
| 175 | г.Алексин, ул. Горная 4 |
| 176 | г.Алексин, ул. Горная 4 а |
| 177 | г.Алексин, ул. Горная 6 |
| 178 | г.Алексин, ул. Горная 6 а |
| 179 | г.Алексин, ул. Горная 8 |
| 180 | г.Алексин, ул. Горького 1 /1 |
| 181 | г.Алексин, ул. Горького 10 |
| 182 | г.Алексин, ул. Горького 13 |
| 183 | г.Алексин, ул. Горького 15 |
| 184 | г.Алексин, ул. Горького 2 |
| 185 | г.Алексин, ул. Горького 3 /2 |
| 186 | г.Алексин, ул. Горького 4 |
| 187 | г.Алексин, ул. Горького 6 |
| 188 | г.Алексин, ул. Горького 7 |
| 189 | г.Алексин, ул. Горького 8 |
| 190 | г.Алексин, ул. Гремицы 8 |
| 191 | г.Алексин, ул. Грузинский 3 |
| 192 | г.Алексин, ул. Грузинский 4 |
| 193 | г.Алексин, ул. Грузинский 5 |
| 194 | г.Алексин, ул. Грузинский 6 |
| 195 | г.Алексин, ул. Грузинский 7 |
| 196 | г.Алексин, ул. Грузинский 8 |
| 197 | г.Алексин, ул. Грузинский 9 /14 |
| 198 | г.Алексин, ул. Дружбы 10 |
| 199 | г.Алексин, ул. Дружбы 12 |
| 200 | г.Алексин, ул. Дружбы 14 |
| 201 | г.Алексин, ул. Дружбы 3 |
| 202 | г.Алексин, ул. Дружбы 3 а |
| 203 | г.Алексин, ул. Дружбы 4 |
| 204 | г.Алексин, ул. Дружбы 5 |
| 205 | г.Алексин, ул. Дружбы 6 |
| 206 | г.Алексин, ул. Дружбы 7 |
| 207 | г.Алексин, ул. Дружбы 8 |
| 208 | г.Алексин, ул. Дружбы 9 |
| 209 | г.Алексин, ул. Дубравная 23 |
| 210 | г.Алексин, ул. Дубравная 23 2а |
| 211 | г.Алексин, ул. Дубравная 23 2б |
| 212 | г.Алексин, ул. Дубравная 25 |
| 213 | г.Алексин, ул. Дубравная 25 1 |
| 214 | г.Алексин, ул. Дубравная 25 2 |
| 215 | г.Алексин, ул. Дубравная 28 2 |
| 216 | г.Алексин, ул. Дубравная 30 |
| 217 | г.Алексин, ул. Дубравная 34 |
| 218 | г.Алексин, ул. Дубравная 36 |
| 219 | г.Алексин, ул. Дубравная 38 |
| 220 | г.Алексин, ул. Дубравная 40 |
| 221 | г.Алексин, ул. Жаличня 55 |
| 222 | г.Алексин, ул. Железнодорожная 1 |
| 223 | г.Алексин, ул. Железнодорожная 10 |
| 224 | г.Алексин, ул. Железнодорожная 10 а |
| 225 | г.Алексин, ул. Железнодорожная 11 |
| 226 | г.Алексин, ул. Железнодорожная 13 а |
| 227 | г.Алексин, ул. Железнодорожная 14 |
| 228 | г.Алексин, ул. Железнодорожная 2 |
| 229 | г.Алексин, ул. Железнодорожная 4 |
| 230 | г.Алексин, ул. Железнодорожная 7 |
| 231 | г.Алексин, ул. Жуковского 10 |
| 232 | г.Алексин, ул. Жуковского 3 |
| 233 | г.Алексин, ул. Жуковского 4 |
| 234 | г.Алексин, ул. Жуковского 4 а |
| 235 | г.Алексин, ул. Жуковского 5 |
| 236 | г.Алексин, ул. Жуковского 6 |
| 237 | г.Алексин, ул. Жуковского 6 а |
| 238 | г.Алексин, ул. Жуковского 8 |
| 239 | г.Алексин, ул. Жуковского 8 а |
| 240 | г.Алексин, ул. З.Космодемьянской 8а |
| 241 | г.Алексин, ул. Заводская 1 /3 |
| 242 | г.Алексин, ул. Заводская 10 |
| 243 | г.Алексин, ул. Заводская 2 /5 |
| 244 | г.Алексин, ул. Заводская 3 |
| 245 | г.Алексин, ул. Заводская 4 |
| 246 | г.Алексин, ул. Заводская 5 |
| 247 | г.Алексин, ул. Заводская 6 |
| 248 | г.Алексин, ул. Заводская 7 |
| 249 | г.Алексин, ул. Заводская 8 |
| 250 | г.Алексин, ул. Заводская 9 |
| 251 | г.Алексин, ул. Заполярье 1 |
| 252 | г.Алексин, ул. Заполярье 2 |
| 253 | г.Алексин, ул. Заполярье 3 |
| 254 | г.Алексин, ул. Заполярье 4 |
| 255 | г.Алексин, ул. Заполярье 5 |
| 256 | г.Алексин, ул. Заполярье 6 |
| 257 | г.Алексин, ул. Здоровья 3 |
| 258 | г.Алексин, ул. Здоровья 3 а |
| 259 | г.Алексин, ул. Здоровья 6 |
| 260 | г.Алексин, ул. Здоровья 8 |
| 261 | г.Алексин, ул. К.Маркса 2 |
| 262 | г.Алексин, ул. К.Маркса 3 |
| 263 | г.Алексин, ул. К.Маркса 5 |
| 264 | г.Алексин, ул. К.Маркса 6 |
| 265 | г.Алексин, ул. К.Маркса 7 |
| 266 | г.Алексин, ул. К.Маркса 8 |
| 267 | г.Алексин, ул. Кирова 11 |
| 268 | г.Алексин, ул. Кирова 13 |
| 269 | г.Алексин, ул. Кирова 21 |
| 270 | г.Алексин, ул. Кирова 23 |
| 271 | г.Алексин, ул. Кирпичная 1 |
| 272 | г.Алексин, ул. Кирпичная 11 |
| 273 | г.Алексин, ул. Кирпичная 13 |
| 274 | г.Алексин, ул. Кирпичная 28 |
| 275 | г.Алексин, ул. Кирпичная 30 |
| 276 | г.Алексин, ул. Кирпичная 37 |
| 277 | г.Алексин, ул. Кирпичная 39 |
| 278 | г.Алексин, ул. Кирпичная 39 а |
| 279 | г.Алексин, ул. Кирпичная 39 б |
| 280 | г.Алексин, ул. Кирпичная 41 |
| 281 | г.Алексин, ул. Кирпичная 6 |
| 282 | г.Алексин, ул. Кирпичная 8 |
| 283 | г.Алексин, ул. Ключевая 4 |
| 284 | г.Алексин, ул. Ключевая 6 |
| 285 | г.Алексин, ул. Ключевая 8 |
| 286 | г.Алексин, ул. Комсомольская 10 |
| 287 | г.Алексин, ул. Комсомольская 12 |
| 288 | г.Алексин, ул. Комсомольская 14 |
| 289 | г.Алексин, ул. Комсомольская 17 |
| 290 | г.Алексин, ул. Комсомольская 21 |
| 291 | г.Алексин, ул. Комсомольская 23 |
| 292 | г.Алексин, ул. Комсомольская 27 |
| 293 | г.Алексин, ул. Комсомольская 29 |
| 294 | г.Алексин, ул. Ленина 1 |
| 295 | г.Алексин, ул. Ленина 10 |
| 296 | г.Алексин, ул. Ленина 14 |
| 297 | г.Алексин, ул. Ленина 16 |
| 298 | г.Алексин, ул. Ленина 17/18 |
| 299 | г.Алексин, ул. Ленина 18 |
| 300 | г.Алексин, ул. Ленина 18а |
| 301 | г.Алексин, ул. Ленина 19 /15 |
| 302 | г.Алексин, ул. Ленина 1а |
| 303 | г.Алексин, ул. Ленина 2 |
| 304 | г.Алексин, ул. Ленина 21 |
| 305 | г.Алексин, ул. Ленина 22 |
| 306 | г.Алексин, ул. Ленина 23 |
| 307 | г.Алексин, ул. Ленина 27 |
| 308 | г.Алексин, ул. Ленина 28 |
| 309 | г.Алексин, ул. Ленина 29 |
| 310 | г.Алексин, ул. Ленина 3/12 |
| 311 | г.Алексин, ул. Ленина 30 /24 |
| 312 | г.Алексин, ул. Ленина 31 |
| 313 | г.Алексин, ул. Ленина 33 |
| 314 | г.Алексин, ул. Ленина 34 /6 |
| 315 | г.Алексин, ул. Ленина 36 /5 |
| 316 | г.Алексин, ул. Ленина 39 /4 |
| 317 | г.Алексин, ул. Ленина 4 /14 |
| 318 | г.Алексин, ул. Ленина 41 /3 |
| 319 | г.Алексин, ул. Ленина 7 |
| 320 | г.Алексин, ул. Ленина 8 |
| 321 | г.Алексин, ул. Ленина 9 |
| 322 | г.Алексин, ул. Макаренко 1 |
| 323 | г.Алексин, ул. Макаренко 3 |
| 324 | г.Алексин, ул. Макаренко 4 |
| 325 | г.Алексин, ул. Макаренко 5 |
| 326 | г.Алексин, ул. Макаренко 6 |
| 327 | г.Алексин, ул. Машиностроителей 1 1 |
| 328 | г.Алексин, ул. Машиностроителей 3 |
| 329 | г.Алексин, ул. Маяковского 10 /3 |
| 330 | г.Алексин, ул. Маяковского 12 |
| 331 | г.Алексин, ул. Маяковского 14 /4 |
| 332 | г.Алексин, ул. Маяковского 3 /1 |
| 333 | г.Алексин, ул. Маяковского 4 |
| 334 | г.Алексин, ул. Маяковского 5 |
| 335 | г.Алексин, ул. Маяковского 6 |
| 336 | г.Алексин, ул. Маяковского 8 /2 |
| 337 | г.Алексин, ул. Металлистов 13 |
| 338 | г.Алексин, ул. Металлистов 15 |
| 339 | г.Алексин, ул. Металлистов 17 а |
| 340 | г.Алексин, ул. Металлистов 19 |
| 341 | г.Алексин, ул. Металлистов 21 |
| 342 | г.Алексин, ул. Металлистов 31 |
| 343 | г.Алексин, ул. Металлистов 33 |
| 344 | г.Алексин, ул. Металлистов 35 |
| 345 | г.Алексин, ул. Металлистов 37 |
| 346 | г.Алексин, ул. Металлистов 39 |
| 347 | г.Алексин, ул. Металлистов 41 |
| 348 | г.Алексин, ул. Металлистов 45 |
| 349 | г.Алексин, ул. Металлистов 47 |
| 350 | г.Алексин, ул. Металлистов 55 |
| 351 | г.Алексин, ул. Металлистов 57 |
| 352 | г.Алексин, ул. Металлистов 6 |
| 353 | г.Алексин, ул. Металлистов 7 |
| 354 | г.Алексин, ул. Металлистов 8 |
| 355 | г.Алексин, ул. Мира 11 |
| 356 | г.Алексин, ул. Мира 11 а |
| 357 | г.Алексин, ул. Мира 12 |
| 358 | г.Алексин, ул. Мира 13 /12 |
| 359 | г.Алексин, ул. Мира 14 /10 |
| 360 | г.Алексин, ул. Мира 17 /13 |
| 361 | г.Алексин, ул. Мира 18 /11 |
| 362 | г.Алексин, ул. Мира 24 |
| 363 | г.Алексин, ул. Мира 26 |
| 364 | г.Алексин, ул. Мира 28 |
| 365 | г.Алексин, ул. Мира 30 |
| 366 | г.Алексин, ул. Мира 32 |
| 367 | г.Алексин, ул. Мира 34 |
| 368 | г.Алексин, ул. Мира 4 |
| 369 | г.Алексин, ул. Мира 4 а |
| 370 | г.Алексин, ул. Мира 5 |
| 371 | г.Алексин, ул. Мира 5 а |
| 372 | г.Алексин, ул. Мира 6 /9 |
| 373 | г.Алексин, ул. Мира 7 /11 |
| 374 | г.Алексин, ул. Мира 8 |
| 375 | г.Алексин, ул. Мира 9 |
| 376 | г.Алексин, ул. Мира 9 а |
| 377 | г.Алексин, ул. Молодежная 10 |
| 378 | г.Алексин, ул. Молодежная 10 а |
| 379 | г.Алексин, ул. Молодежная 12 |
| 380 | г.Алексин, ул. Молодежная 18 |
| 381 | г.Алексин, ул. Молодежная 4 /1а |
| 382 | г.Алексин, ул. Молодежная 6 |
| 383 | г.Алексин, ул. Монтажная 1 |
| 384 | г.Алексин, ул. Монтажная 2 |
| 385 | г.Алексин, ул. Монтажная 3 |
| 386 | г.Алексин, ул. Монтажная 4 |
| 387 | г.Алексин, ул. Монтажная 5 |
| 388 | г.Алексин, ул. Монтажная 6 |
| 389 | г.Алексин, ул. Монтажная 7 |
| 390 | г.Алексин, ул. Муралова 16 |
| 391 | г.Алексин, ул. Муралова 28 |
| 392 | г.Алексин, ул. Муралова 4 |
| 393 | г.Алексин, ул. Набережная 10 |
| 394 | г.Алексин, ул. Набережная 12 |
| 395 | г.Алексин, ул. Набережная 16/36 |
| 396 | г.Алексин, ул. Набережная 18 |
| 397 | г.Алексин, ул. Набережная 1 а |
| 398 | г.Алексин, ул. Набережная 2 |
| 399 | г.Алексин, ул. Набережная 20 |
| 400 | г.Алексин, ул. Набережная 22 /23 |
| 401 | г.Алексин, ул. Набережная 4 /43 |
| 402 | г.Алексин, ул. Набережная 6 /38 |
| 403 | г.Алексин, ул. Набережная 8 |
| 404 | г.Алексин, ул. Некрасова 44 |
| 405 | г.Алексин, ул. Некрасова 45 |
| 406 | г.Алексин, ул. Некрасова 46 |
| 407 | г.Алексин, ул. Некрасова 48 |
| 408 | г.Алексин, ул. Некрасова 50 |
| 409 | г.Алексин, ул. Некрасова 52 |
| 410 | г.Алексин, ул. Новогородищенская 13 |
| 411 | г.Алексин, ул. Новогородищенская 14 |
| 412 | г.Алексин, ул. Новогородищенская 15 |
| 413 | г.Алексин, ул. Новогородищенская 17 |
| 414 | г.Алексин, ул. Новогородищенская 18 |
| 415 | г.Алексин, ул. Новогородищенская 19 |
| 416 | г.Алексин, ул. Октябрьская 2 |
| 417 | г.Алексин, ул. Октябрьская 2 а |
| 418 | г.Алексин, ул. Октябрьская 3 |
| 419 | г.Алексин, ул. Октябрьская 4 2 |
| 420 | г.Алексин, ул. Октябрьская 5 |
| 421 | г.Алексин, ул. Октябрьская 6 |
| 422 | г.Алексин, ул. Октябрьская 8 |
| 423 | г.Алексин, ул. Октябрьский пр. 4 а |
| 424 | г.Алексин, ул. Пахомова 10 |
| 425 | г.Алексин, ул. Пахомова 13 /2 |
| 426 | г.Алексин, ул. Пахомова 14 |
| 427 | г.Алексин, ул. Пахомова 16 |
| 428 | г.Алексин, ул. Пахомова 17 /12 |
| 429 | г.Алексин, ул. Пахомова 21 /7 |
| 430 | г.Алексин, ул. Пахомова 3 |
| 431 | г.Алексин, ул. Пахомова 5 /19 |
| 432 | г.Алексин, ул. Пахомова 6 |
| 433 | г.Алексин, ул. Пахомова 6 а |
| 434 | г.Алексин, ул. Пахомова 8 /17 |
| 435 | г.Алексин, ул. Первомайская 1 |
| 436 | г.Алексин, ул. Первомайская 10 |
| 437 | г.Алексин, ул. Первомайская 11 |
| 438 | г.Алексин, ул. Первомайская 11а |
| 439 | г.Алексин, ул. Первомайская 12 |
| 440 | г.Алексин, ул. Первомайская 14/13 |
| 441 | г.Алексин, ул. Первомайская 15/34 |
| 442 | г.Алексин, ул. Первомайская 16/32 |
| 443 | г.Алексин, ул. Первомайская 17 |
| 444 | г.Алексин, ул. Первомайская 18 |
| 445 | г.Алексин, ул. Первомайская 19 |
| 446 | г.Алексин, ул. Первомайская 1а |
| 447 | г.Алексин, ул. Первомайская 2 |
| 448 | г.Алексин, ул. Первомайская 21/21 |
| 449 | г.Алексин, ул. Первомайская 22 |
| 450 | г.Алексин, ул. Первомайская 2а |
| 451 | г.Алексин, ул. Первомайская 32 |
| 452 | г.Алексин, ул. Первомайская 7 |
| 453 | г.Алексин, ул. Первомайская 9 |
| 454 | г.Алексин, ул. Пионерская 10 2 |
| 455 | г.Алексин, ул. Пионерская 16 |
| 456 | г.Алексин, ул. Пионерская 41 |
| 457 | г.Алексин, ул. Пионерская 43 |
| 458 | г.Алексин, ул. Пионерская 45 |
| 459 | г.Алексин, ул. Пионерская 47 |
| 460 | г.Алексин, ул. Пионерская 47 А |
| 461 | г.Алексин, ул. Пионерская 5 |
| 462 | г.Алексин, ул. Пионерская 53 |
| 463 | г.Алексин, ул. Пионерская 7 /1 |
| 464 | г.Алексин, ул. Пионерская 8 2 |
| 465 | г.Алексин, ул. Победы 1 |
| 466 | г.Алексин, ул. Победы 13 |
| 467 | г.Алексин, ул. Победы 15 |
| 468 | г.Алексин, ул. Победы 17 |
| 469 | г.Алексин, ул. Победы 2 /1 |
| 470 | г.Алексин, ул. Победы 3 |
| 471 | г.Алексин, ул. Победы 5 |
| 472 | г.Алексин, ул. Победы 5 а |
| 473 | г.Алексин, ул. Победы 6 |
| 474 | г.Алексин, ул. Победы 7 /1 |
| 475 | г.Алексин, ул. Победы 8 |
| 476 | г.Алексин, ул. Полевая 16 |
| 477 | г.Алексин, ул. Полевая 18 |
| 478 | г.Алексин, ул. Полевая 20 |
| 479 | г.Алексин, ул. Полевая 26 |
| 480 | г.Алексин, ул. Полевая 28 |
| 481 | г.Алексин, ул. Приокская 1 |
| 482 | г.Алексин, ул. Приокская 10 |
| 483 | г.Алексин, ул. Приокская 11 |
| 484 | г.Алексин, ул. Приокская 12 |
| 485 | г.Алексин, ул. Приокская 13 |
| 486 | г.Алексин, ул. Приокская 14 |
| 487 | г.Алексин, ул. Приокская 15 |
| 488 | г.Алексин, ул. Приокская 2 |
| 489 | г.Алексин, ул. Приокская 2 1 |
| 490 | г.Алексин, ул. Приокская 3 |
| 491 | г.Алексин, ул. Приокская 4 |
| 492 | г.Алексин, ул. Приокская 5 |
| 493 | г.Алексин, ул. Приокская 6 |
| 494 | г.Алексин, ул. Приокская 7 |
| 495 | г.Алексин, ул. Рабочая 4 а |
| 496 | г.Алексин, ул. Рабочая 5 /14 |
| 497 | г.Алексин, ул. Рабочая 6 а |
| 498 | г.Алексин, ул. Рабочая 7 |
| 499 | г.Алексин, ул. Рабочая 9 |
| 500 | г.Алексин, ул. Радбужская 1 /1 |
| 501 | г.Алексин, ул. Радбужская 4 |
| 502 | г.Алексин, ул. Радбужская 49 |
| 503 | г.Алексин, ул. Революции 1 /1 |
| 504 | г.Алексин, ул. Революции 3 |
| 505 | г.Алексин, ул. Революции 3 а |
| 506 | г.Алексин, ул. Революции 5 |
| 507 | г.Алексин, ул. Революции 5 б |
| 508 | г.Алексин, ул. Революции 5 в |
| 509 | г.Алексин, ул. Революции 7 |
| 510 | г.Алексин, ул. Революции 7 г |
| 511 | г.Алексин, ул. Революции 7 д |
| 512 | г.Алексин, ул. Санаторная 17 |
| 513 | г.Алексин, ул. Санаторная 2 |
| 514 | г.Алексин, ул. Санаторная 2 б |
| 515 | г.Алексин, ул. Санаторная 2 в |
| 516 | г.Алексин, ул. Санаторная 2а |
| 517 | г.Алексин, ул. Санаторная 3 |
| 518 | г.Алексин, ул. Санаторная 3 а |
| 519 | г.Алексин, ул. Санаторная 5 |
| 520 | г.Алексин, ул. Санаторная 7 |
| 521 | г.Алексин, ул. Санаторная 9 |
| 522 | г.Алексин, ул. Северная 1 |
| 523 | г.Алексин, ул. Северная 11 |
| 524 | г.Алексин, ул. Северная 13 |
| 525 | г.Алексин, ул. Северная 15 |
| 526 | г.Алексин, ул. Северная 16 |
| 527 | г.Алексин, ул. Северная 16 а |
| 528 | г.Алексин, ул. Северная 17 |
| 529 | г.Алексин, ул. Северная 19 /1 |
| 530 | г.Алексин, ул. Северная 25 |
| 531 | г.Алексин, ул. Северная 27 |
| 532 | г.Алексин, ул. Северная 3 |
| 533 | г.Алексин, ул. Северная 5 |
| 534 | г.Алексин, ул. Северная 7 |
| 535 | г.Алексин, ул. Северная 9 |
| 536 | г.Алексин, ул. Серафимовича 4 |
| 537 | г.Алексин, ул. Серафимовича 4 а |
| 538 | г.Алексин, ул. Серафимовича 6 |
| 539 | г.Алексин, ул. Смирнова 14 |
| 540 | г.Алексин, ул. Смирнова 7 |
| 541 | г.Алексин, ул. Смирнова 9 |
| 542 | г.Алексин, ул. Советская 1 |
| 543 | г.Алексин, ул. Советская 10 |
| 544 | г.Алексин, ул. Советская 12 |
| 545 | г.Алексин, ул. Советская 13 |
| 546 | г.Алексин, ул. Советская 15 |
| 547 | г.Алексин, ул. Советская 23 |
| 548 | г.Алексин, ул. Советская 39 |
| 549 | г.Алексин, ул. Советская 5 |
| 550 | г.Алексин, ул. Советская 6 |
| 551 | г.Алексин, ул. Солнечный пр/д 2/16 |
| 552 | г.Алексин, ул. Солнечный пр/д 6 |
| 553 | г.Алексин, ул. Солнечный проезд 2 /16 |
| 554 | г.Алексин, ул. Солнечный проезд 6 |
| 555 | г.Алексин, ул. Солнечный проезд 6 2 |
| 556 | г.Алексин, ул. Строителей 11 |
| 557 | г.Алексин, ул. Строителей 1-й 1/8 |
| 558 | г.Алексин, ул. Строителей 1-й 3 |
| 559 | г.Алексин, ул. Строителей 1-й 5 |
| 560 | г.Алексин, ул. Строителей 1-й 5 а |
| 561 | г.Алексин, ул. Строителей 1-й 6 |
| 562 | г.Алексин, ул. Строителей 2-й 1/16 |
| 563 | г.Алексин, ул. Строителей 2-й 2/14 |
| 564 | г.Алексин, ул. Строителей 2-й 4 |
| 565 | г.Алексин, ул. Строителей 2-й 5 |
| 566 | г.Алексин, ул. Строителей 2-й 6 |
| 567 | г.Алексин, ул. Строителей 3 /8 |
| 568 | г.Алексин, ул. Строителей 3-й 6 |
| 569 | г.Алексин, ул. Строителей 4 |
| 570 | г.Алексин, ул. Строителей 5/7 |
| 571 | г.Алексин, ул. Строителей 7/8 |
| 572 | г.Алексин, ул. Строителей 9/7 |
| 573 | г.Алексин, ул. Тельмана 5 |
| 574 | г.Алексин, ул. Тельмана 7 |
| 575 | г.Алексин, ул. Трудовая 1 |
| 576 | г.Алексин, ул. Трудовая 3 |
| 577 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 13 |
| 578 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 14 /16 |
| 579 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 15 |
| 580 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 16 |
| 581 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 17 /37 |
| 582 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 18 |
| 583 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 19 /32 |
| 584 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 20 |
| 585 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 21 |
| 586 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 22 /35 |
| 587 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 23 |
| 588 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 25 |
| 589 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 27 /11 |
| 590 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 29 /30 |
| 591 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 30 /9 |
| 592 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 31 |
| 593 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 41 |
| 594 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 43 |
| 595 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 43 2 |
| 596 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 45 |
| 597 | г.Алексин, ул. Трудовые резервы 54 |
| 598 | г.Алексин, ул. Тульская 1 |
| 599 | г.Алексин, ул. Тульская 131 |
| 600 | г.Алексин, ул. Тульская 133 2б |
| 601 | г.Алексин, ул. Тульская 133 к2а |
| 602 | г.Алексин, ул. Тульская 134 2б |
| 603 | г.Алексин, ул. Тульская 134 3 |
| 604 | г.Алексин, ул. Тульская 134 к2 |
| 605 | г.Алексин, ул. Тульская 135 /1 |
| 606 | г.Алексин, ул. Тульская 135 2 |
| 607 | г.Алексин, ул. Тульская 135/1 |
| 608 | г.Алексин, ул. Тульская 136 2 |
| 609 | г.Алексин, ул. Тульская 138 |
| 610 | г.Алексин, ул. Тульская 138 1 |
| 611 | г.Алексин, ул. Тульская 24 |
| 612 | г.Алексин, ул. Тульская 34 |
| 613 | г.Алексин, ул. Тульская 8 |
| 614 | г.Алексин, ул. Тульская 9 |
| 615 | г.Алексин, ул. ул.Тульская д.129/26 |
| 616 | г.Алексин, ул. ул.Тульская д.134 к 2а |
| 617 | г.Алексин, ул. ул.Тульская д.135 |
| 618 | г.Алексин, ул. Урицкого 11 |
| 619 | г.Алексин, ул. Урицкого 12 |
| 620 | г.Алексин, ул. Урицкого 13 |
| 621 | г.Алексин, ул. Урицкого 14 |
| 622 | г.Алексин, ул. Урицкого 17 |
| 623 | г.Алексин, ул. Урицкого 19 |
| 624 | г.Алексин, ул. Урицкого 21 |
| 625 | г.Алексин, ул. Урицкого 25 |
| 626 | г.Алексин, ул. Урицкого 28 |
| 627 | г.Алексин, ул. Урицкого 7 |
| 628 | г.Алексин, ул. Урицкого 9 |
| 629 | г.Алексин, ул. Ушинского 1 |
| 630 | г.Алексин, ул. Ушинского 2 |
| 631 | г.Алексин, ул. Ушинского 3 |
| 632 | г.Алексин, ул. Центральная 10 /12 |
| 633 | г.Алексин, ул. Центральная 11 |
| 634 | г.Алексин, ул. Центральная 12 |
| 635 | г.Алексин, ул. Центральная 13 |
| 636 | г.Алексин, ул. Центральная 13 а |
| 637 | г.Алексин, ул. Центральная 2 /6 |
| 638 | г.Алексин, ул. Центральная 3 |
| 639 | г.Алексин, ул. Центральная 3 а |
| 640 | г.Алексин, ул. Центральная 6 |
| 641 | г.Алексин, ул. Центральная 7 |
| 642 | г.Алексин, ул. Центральная 8 /11 |
| 643 | г.Алексин, ул. Центральная 9 |
| 644 | г.Алексин, ул. Чехова 10 |
| 645 | г.Алексин, ул. Чехова 11/2 |
| 646 | г.Алексин, ул. Чехова 12/1 |
| 647 | г.Алексин, ул. Чехова 13 |
| 648 | г.Алексин, ул. Чехова 17 |
| 649 | г.Алексин, ул. Чехова 18 |
| 650 | г.Алексин, ул. Чехова 19 |
| 651 | г.Алексин, ул. Чехова 2 |
| 652 | г.Алексин, ул. Чехова 5 |
| 653 | г.Алексин, ул. Чехова 6 |
| 654 | г.Алексин, ул. Чехова 7 |
| 655 | г.Алексин, ул. Чехова 8 |
| 656 | г.Алексин, ул. Школьная 10 |
| 657 | г.Алексин, ул. Школьная 12 |
| 658 | г.Алексин, ул. Шоссе Генерала Короткова д.3 |
| 659 | г.Алексин, ул. Энгельса 10 |
| 660 | г.Алексин, ул. Энгельса 28 |
| 661 | г.Алексин, ул. Энгельса 28 2 |
| 662 | г.Алексин, ул. Энгельса 30 |
| 663 | г.Алексин, ул. Энгельса 32 |
| 664 | г.Алексин, ул. Энгельса 34 |
| 665 | г.Алексин, ул. Энгельса 34 2 |
| 666 | г.Алексин, ул. Энгельса 36 |
| 667 | г.Алексин, ул. Энергетиков 1 а |
| 668 | г.Алексин, ул. Энергетиков 2 |
| 669 | г.Алексин, ул. Энергетиков 3 |
| 670 | г.Алексин, ул. Энергетиков 4 |
| 671 | г.Алексин, ул. Энергетиков 5 |
| 672 | г.Алексин, ул. Энергетиков 6 |
| 673 | г.Алексин, ул. Энергетиков 8 |
| 674 | г.Алексин, ул. Южная 12 |
| 675 | г.Алексин, ул. Южная 4 |
| 676 | г.Алексин, ул. Южная 4 а |
| 677 | г.Алексин, ул. Южная 6 |
| 678 | г.Алексин, ул. Южная 8 |
| 679 | г.Алексин, ул. Южная 9 |
| 680 | г.Алексин, ул. Юности 1 /20 |
| 681 | г.Алексин, ул. Юности 2 |
| 682 | г.Алексин, ул. Юности 3 |
| 683 | г.Алексин, ул. Юности 4 |
| 684 | г.Алексин, ул. Юности 5 |
| 685 | г.Алексин, ул. Юности 6 |

Приложение 3

к паспорту муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

з

**Адресный перечень объектов, благоустраиваемых в 2021 году**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 |
| 2 | г.Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 |
| 3 | г.Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 7Б |
| 4 | г.Алексин, ул. Арматурная, д. 3А |
| 5 | г.Алексин, ул. Арматурная, д. 3Б |
| 6 | г.Алексин, ул. Арматурная, д. 13 |
| 7 | г.Алексин, ул. Арматурная, д. 18 |
| 8 | г.Алексин, ул. Арматурная, д. 34 |
| 9 | г.Алексин, ул. Арматурная, д. 38 |
| 10 | г.Алексин, ул. Центральная, д. 13 |
| 11 | г.Алексин, ул. Северная, д. 1, 5 |
| 12 | г.Алексин, ул. Горького, д. 2 |
| 13 | г.Алексин, ул. Северная, д. 11 |
| 14 | г.Алексин, ул. Северная, д. 13 |
| 15 | г.Алексин, ул. Северная, д. 15 |
| 16 | г.Алексин, ул. Ленина, д. 14 |
| 17 | г.Алексин, ул. Ленина, д. 16 |
| 18 | г.Алексин, ул. Ленина, д. 18 |
| 19 | г.Алексин, ул. Героев Алексинцев, д. 15, 17 |
| 20 | г.Алексин, ул.Зои Космодемьянской, 8а |
| 21 | 1-й проезд Строителей, д 1/8, д.3 |
| 22 | г.Алексин, ул.Болотова д.12 к.2 |
| 23 | г.Алексин, ул.Болотова д.12 |
| 24 | г.Алексин, ул.Болотова д.12 к.3 |
| 25 | г.Алексин, ул.50 лет ВЛКСМ д. 9 |
| 26 | Парк «Химик» |

**Адресный перечень объектов, благоустраиваемых в 2022 году**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | г.Алексин ул.Баумана 9 |
| 2 | г.Алексин ул.Мира 11 |
| 3 | г.Алексин ул.Мира 11а |
| 4 | г.Алексин ул.Мира 9 |
| 5 | г.Алексин ул.Мира 9А |
| 6 | г.Алексин ул.Баумана 11 |
| 7 | г.Алексин ул.Вересаева 2 |
| 8 | г.Алексин ул.Ленина 18а |
| 9 | г.Алексин ул.Молодежная 10 |
| 10 | г.Алексин ул.Молодежная 12 |
| 11 | г.Алексин ул.Металлистов 47 |
| 12 | г.Алексин ул.Пахомова 14 |
| 13 | г.Алексин ул.Машиностроителей 1/1 |
| 14 | г. Алексин ул.Машиностроителей 3 |
| 15 | г.Алексин ул.Генерала Короткова 9 |
| 16 | г.Алексин ул.Арматурная 40 |
| 17 | г.Алексин ул.Арматурная 42 |
| 18 | г.Алексин ул.Южная 9 |
| 19 | г.Алексин ул.Арматурная д.17 |
| 20 | г.Алексин ул.Арматурная д.15 |
| 21 | г.Алексин ул.Арматурная д.3 и д.4 |
| 22 | г.Алексин ул.Арматурная д.9 |
| 23 | Парк МКР Петровское |
| 24 | Площадь ДК им.Бондаря |

**Адресный перечень объектов, благоустраиваемых в 2023 году\***

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории д.8 по ул. Горького включая проезд МО г. Алексин |
| 2 | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории д. 4 по ул. Южная включая проезд МО г. Алексин |
| 3 | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории д. 4А по ул. Южная включая проезд МО г. Алексин |
| 4 | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории д. 4 ул. Строителей включая разворотную площадку МО г. Алексин |
| 5 | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории д.9 по ул. Вересаева МО г. Алексин |
| 6 | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории д. 55 ул. Металлистов включая парковку МО г. Алексин |
| 7 | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории д. 57 ул. Металлистов включая парковку и проезд МО г. Алексин |
| 8 | Выполнение работ по ремонту внутридворовых территорий д.6, 8/11 ул. Центральная, и д. 9 по ул. Заводская включая проезды МО г. Алексин |
| 9 | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории д. 3 по ул. Дружба включая проезд на территории МО г. Алексин |
| 10 | Выполнение работ по ремонту подходов к подъздам д. 3а по ул. Дружбы включая проезд на территории МО г. Алексин |
| 11 | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории д. 5 по ул. Дружба включая проезд на территории МО г. Алексин |
| 12 | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории д.7 ул. Баумана включая проезд МО г. Алексин |
| 13 | Выполнение работ по ремонту внутридворовой территории д. 17 по ул. 50 лет Октября включая проезд и парковку МО г. Алексин |
| 14 | Благоустройство сквера по адресу ул. Ленина д.15 МО г. Алексин |

\*Адресный перечень подлежит корректировке после разработки сметной документации.