|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **муниципальное образование город Алексин** |
| **Администрация** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
| **от 17.03.2023 г.** | **№ 446** |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2022 № 2552**

**«Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин на период до 2034 года»**

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин, администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2022 № 2552 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин на период до 2034 года»следующие изменения:
	1. Таблицу 149 «Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Алексин» изложить в новой редакции (приложение);
2. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению (Панина Ю.А.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего Постановления разместить Постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 3. Управлению делопроизводства (Бабушкина И.В.), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Зайцева В.В.), управлению по работе с сельскими территориями (Селезнева А.М.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить Постановление в местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.

4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Алексин П.Е.Федоров**

Подготовил:

управление по вопросам

жизнеобеспечения, ГО и ЧС С.А. Попкова

Согласовано: А.С. Наумов

 И.А.Киселева

 И.В. Бабушкина

Список рассылки:

1. Управление делопроизводства - 1 экз.

2. Управление по организационной работе и информационному обеспечению – 1 экз.

3. Комитет по правовой работе – 1 экз.

4. Комитет по культуре, молодежной политике и спорту- 1 экз.

5. Управление по работе с сельскими территориями – 1 экз.

6. Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС.

Приложение

к постановлению администрации

 МО город Алексин

От 17.03.2023 г. № 446

**Таблица 149 -** Мероприятия по реализации схем водоснабжения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Система водоснабжения** | **Наименование** | **Ед.изм** | **Хар-ка** | **Год реализации** |
|
| 1 | ВЗУ Авангард МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 2 | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 47А | шт | 1 | 2022 |
| 3 | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 4 | ВЗУ Сенево МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 5 | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 545 | 2022 |
| 6 | ВЗУ Борисово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 7 | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 1000 | 2022 |
| 8 | ВЗУ Поповка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 9 | ВЗУ Першино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 10 | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | шт | 1 | 2023 |
| 11 | ВЗУ Пластово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 12 | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | шт | 1 | 2023 |
| 13 | ВЗУ Шелепино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 14 | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | шт | 1 | 2023 |
| 15 | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 16 | Приобретение и замена водонапорных башен | шт | 1 | 2023 |
| 17 | ВЗУ Александровка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 18 | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 47А | шт | 1 | 2022 |
| 19 | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 20 | ВЗУ Спас-Конино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 3 | 2022 |
| 21 | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | шт | 2 | 2023 |
| 22 | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 100 | 2023 |
| 23 | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 24 | Приобретение и замена водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 25 | ВЗУ Суходол МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 26 | ВЗУ Мичурино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 27 | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 1000 | 2022 |
| 28 | ВЗУ Пушкино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 29 | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | шт | 1 | 2023 |
| 30 | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 31 | Приобретение и замена водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 32 | ВЗУ Ботня МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 33 | Приобретение материалов и выполнение работ по ремонту водонапорных башен | шт | 1 | 2022 |
| 34 | Приобретение и оснащение скважин станциями водоподготовки | шт | 1 | 2023 |
| 35 | ВЗУ Егнышевка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 36 | ВЗУ Мясоедово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 37 | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 1000 | 2023 |
| 38 | ВЗУ Н. Ламоново МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 39 | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | шт | 1 | 2023 |
| 40 | ВЗУ Бунырево МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 41 | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 47А | шт | 1 | 2022 |
| 42 | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 500 | 2022 |
| 43 | Приобретение и оснащение скважин станциями водоподготовки | шт | 1 | 2023 |
| 44 | ВЗУ Сосновка МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 45 | Приобретение материалов и замена участков ветхих водопроводных сетей | м | 500 | 2023 |
| 46 | ВЗУ Хатманово МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 47 | ВЗУ Сотинское лесничество МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 48 | ВЗУ Сотино МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2022 |
| 49 | ВЗУ Солопенки МКП «АРЦКО» | Приобретение и монтаж водосчетчика ВВТ-65 | шт | 1 | 2023 |
| 50 | Приобретение и монтаж шкафа управления насосом с плавным пуском МК-3 32А | шт | 1 | 2023 |
| 51 | МКП «АРЦКО» | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | шт | 30 | 2022 |
| 52 | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | шт | 30 | 2023 |
| 53 | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | шт | 30 | 2022 |
| 54 | Приобретение и замена запорной арматуры на сетях | шт | 12 | 2023 |
| 55 | ВЗУ Авангард МКП «АРЦКО» | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство артезианской скважины для ВЗУ Авангард» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2022 |
| 56 | ВЗУ Авангард МКП «АРЦКО» | «Строительство артезианской скважины для ВЗУ Авангард» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2023 |
| 57 | ВЗУ Ботня МКП «АРЦКО» | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство артезианской скважины для ВЗУ Ботня» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2022 |
| 58 | ВЗУ Ботня МКП «АРЦКО» | «Строительство артезианской скважины для ВЗУ Ботня» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2023 |
| 59 | Выполнение работ по ремонту скважин в н.п. Бунырево, Егнышевка, Хатманово Алексинского района МУП "ВКХ" | Выполнение работ по ремонту скважин в н.п. Бунырево, Егнышевка, Хатманово Алексинского района МУП "ВКХ" | ед. | 3 | 2022 |
| 60 | Ремонт участка водовода от дома 17 ул. Санаторная до оврага «Крутой» микрорайон «Бор» МУП "ВКХ" | Ремонт участка водовода от дома 17 ул. Санаторная до оврага «Крутой» микрорайон «Бор» МУП "ВКХ" | км | 1,35 | 2022 |
| 61 | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство артезианской скважины в с. Сенево Алексинского района» МКП «АРЦКО» | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство артезианской скважины в с. Сенево Алексинского района» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2022 |
| 62 | Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МКП «АРЦКО» | Строительство резервного участка водопроводной сети Д-300 мм от насосной станции 2-го подъема до насосной станции 3-го подъема в микрорайоне «Петровское» с выносом из оползневой зоны» МУП "ВКХ" | км | 0,42 | 2023 |
| 63 | «Строительство артезианской скважины в с. Сенево Алексинского района» МКП «АРЦКО» | «Строительство артезианской скважины в с. Сенево Алексинского района» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2023 |
| 64 | Ремонт водопровода по ул. Арматурная, д. 34Б МУП "ВКХ" | Ремонт водопровода по ул. Арматурная, д. 34Б МУП "ВКХ" | км | 0,075 | 2023 |
| 65 | Замена дренажной системы и загрузки в трех фильтрах на станции обезжелезивания на ул. Арматурная ВЗС «Мышега» (фильтры № 1, 2, 3) МУП "ВКХ" | Замена дренажной системы и загрузки в трех фильтрах на станции обезжелезивания на ул. Арматурная ВЗС «Мышега» (фильтры № 1, 2, 3) МУП "ВКХ" | ед. | 3 | 2024 |
| 66 | Ремонт градирни ВЗС «Петровское» МУП "ВКХ" | Ремонт градирни ВЗС «Петровское» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2024 |
| 67 | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-600мп МУП "ВКХ" | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-600мп МУП "ВКХ" | км | 0,6 | 2024 |
| 68 | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-3000мп МУП "ВКХ" | Ремонт водовода Д-400мм на просеке от камеры водозабора «Алексин Бор» L-3000мп МУП "ВКХ" | км | 0,3 | 2024 |
| 69 | Ремонт сетей водоснабжения в с. Сенево МКП «АРЦКО» | Ремонт сетей водоснабжения в с. Сенево МКП «АРЦКО» | км | 1 | 2024 |
| 70 | Ремонт сетей водоснабжения в д. Борисово МКП «АРЦКО» | Ремонт сетей водоснабжения в д. Борисово МКП «АРЦКО» | км | 1 | 2024 |
| 71 | Ремонт ограждения территории ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | Ремонт ограждения территории ВЗС «Мышега» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2025 |
| 72 | Замена запорной арматуры и загрузки в фильтрах на станции обезжелезивания водозабора «Петровское» МУП "ВКХ" | Замена запорной арматуры и загрузки в фильтрах на станции обезжелезивания водозабора «Петровское» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2025 |
| 73 | Ремонт участков сетей водоснабжения в д. Егнышевка, д. Б.Шелепино, с. Спас-Конино, п. Мичурина МКП «АРЦКО» | Ремонт участков сетей водоснабжения в д. Егнышевка, д. Б.Шелепино, с. Спас-Конино, п. Мичурина МКП «АРЦКО» | км | 0,7 | 2025 |
| 74 | ВЗУ "Щукинский" | «Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство артезианской скважины в районе Соцгород Алексинского района» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2022 |
| 75 | ВЗУ "Щукинский" | «Строительство артезианской скважины в районе Соцгород Алексинского района» МУП "ВКХ" | ед. | 1 | 2023 |
| 76 | ВЗУ "Щукинский" | Строительство бесканальных сетей ГВС от новой ЦТП к потребителям по ул. К. Маркса, ул. Ушинского, ул. Энергетиков протяженностью 1140 метров в ППУ изоляции | км | 1,14 | 2023 |
| 77 | ВЗУ "Щукинский" | Строительство ЦТП мощностью 2,5 МВт в рамках мероприятия по "Переводу открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) потребителей по улицам К. Маркса, ул. Ушинского, ул. Энергетиков в г. Алексин в закрытую систему горячего водоснабжения | МВт | 2,5 | 2023 |
| 78 | ВЗУ «Алексин Бор» | Строительство бесканальных сетей ГВС от котельной МКР №1 к потребителям, протяженностью 9253 метра в ППУ изоляции | км | 9,253 | 2023 |
| 79 | Ремонт водонапорной башни в с. Спас-Конино МО город Алексин | ремонт водонапорной башни с.Спасс-Конино МО город Алексин | ед. | 1 | 2023 |
|  | Итого |   |   | 4828 |   |