Тульская область

муниципальное образование город Алексин

Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2025 г. № 941

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению электроснабжения источников тепловой энергии установленной категорией надежности электроснабжения вмуниципальном образовании город Алексин

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об утверждении Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», на основании Устава городского округа город Алексин Тульской области, администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить План мероприятий по обеспечению электроснабжения источников тепловой энергии установленной категорией надежности электроснабжения в муниципальном образовании город Алексин (приложение).

2. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению (Панина Ю.А.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования город Алексин | П.Е. Федоров |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования город Алексин от 15.07. 2025 г. № 941 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по обеспечению электроснабжения источников тепловой энергии

установленной категорией надёжности электроснабжения

в муниципальном  образовании город Алексин

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Ответственные, организации | Срок выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии) | пункт 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 | ООО «АТЭК» | до начала отопительного периода |
| 1.1. | укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | пункт 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 | ООО «АТЭК»» | до начала отопительного периода |
| 1.2. | оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием | пункт 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 | ООО «АТЭК» | до начала отопительного периода |
| 1.3. | наличие основных материально-технических ресурсов | пункт 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 | ООО «АТЭК» | до начала отопительного периода |
| 1.4. | укомплектованность передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | пункт 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 | ООО «АТЭК» | до начала отопительного периода |