**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»**

за 2022 год

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»». |
| Цель (и) и задачи Программы | **Цели Программы:**  - создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования;  - создание условий для благоустройства и жизнедеятельности города, обеспечение мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  **Задачи Программы:**  - обеспечение благоустройства городского округа;  - обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования г. Алексин;  - развитие улично-дорожной сети;  - обеспечение безопасности дорожного движения;  - осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;  - обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы;  - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;  - реализация комплекса мер по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Алексин. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | Создание благоприятных условий для проживания жителей на территории муниципального образования город Алексин.  Обеспечение содержания, чистоты и порядка на объектах благоустройства на территории муниципального образования город Алексин.  Улучшение внешнего облика территории муниципального образования город Алексин.  Совершенствование культурного уровня и эстетического состояния территории муниципального образования город Алексин. |
| Объемы финансирования Программы, руб. | 525 240 276,06 |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Администрация муниципального образования город Алексин.  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин». |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация муниципального образования город Алексин.  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин» |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2021 года № 2323 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 10 июня 2022 года № 1012 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 12 октября 2022 года № 1816 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2022 года № 2562 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое  значение показателя  2022 года | Фактическое  значение показателя 2022 года |
| Площадь содержания объектов благоустройства | кв.м. | 56451,00 | 56451,00 |
| Количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом | единиц | 4 | 4 |
| Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения | тыс.тонн | 0,0009 | 0,0009 |
| Содержание линий освещения | км | 370 | 370 |
| Количество удаленных и кронированных деревьев | единиц | 60 | 60 |
| Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству | единиц | 37 | 37 |
| Количество безнадзорных животных | единиц | 80 | 80 |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | М2 | 65000,0 | 65000,0 |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | М2 | 8000,0 | 8000,0 |
| Площадь отремонтированных тротуаров | М2 | 5500,0 | 5500,0 |
| Доля снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 8,62 | 8,62 |
| Количество пострадавших при пожарах | Чел | 2 | 2 |
| Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС | % | 100 | 100 |
| Оснащение рабочих мест диспетчеров | % | 100 | 100 |
| Количество людей, погибших на водных объектах | Чел | 2 | 2 |
| Количество приобретенной коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 1 | 1 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 63 | 63 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | м2 | 11000 | 11000 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий; | единиц | 120 | 120 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; | % | 80 | 80 |
| Количество благоустроенных общественных территорий; | единиц | 24 | 24 |
| Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды | единиц | 50 | 50 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 100 | 100 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 100 | 100 |
| Доля реализованных дизайн - проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений | % | 100 | 100 |
| Площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского | кв.м | 540000,0 | 540000,0 |

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату.  Дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение |
| Содержание социальной инфраструктуры и объектов благоустройства в рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Ремонт и обустройство объектов благоустройства в рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Благоустройство» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ в рамках реализации основного мероприятия 1.2 "Утилизация ТБО, сбор и вывоз ТБО" | Работы выполнены не в полном объеме.  Работы по проектированию мероприятий по рекультивации мест размещения твердых коммунальных отходов, расположенных в д. Даниловка Алексинского района Тульской области не выполнены подрядчиком в срок. |
| Выполнение работ в рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Организация освещения улиц» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ в рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Озеленение» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ в рамках реализации основного мероприятия 1.5 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ в рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ в рамках реализации проекта «Народный бюджет-2022» основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ в рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Ремонт автомобильных дорог» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ в рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Ремонт дворовых территорий" | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ в рамках реализации основного мероприятия 2.3 «Ремонт тротуаров» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ в рамках реализации основного мероприятия 2.4 «Содержание автомобильных дорог » | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ в рамках реализации основного мероприятия 3.1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение мероприятий в рамках реализации подпрограммы 4 "Развитие и совершенствование Единой дежурно - диспетчерской службы г.Алексина" | Выполнено в полном объеме |
| Выполнение работ в рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 6 «Формирование современной городской среды» | Работы выполнены в полном объеме |
| Выполнение работ в рамках реализации основного мероприятия 7.1 "Химическая и механическая обработка территории произрастания борщевика Сосновского"" | Работы выполнены в полном объеме |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (руб.) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (руб.) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Подпрограмма 1 "Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г.Алексина" | **63 930 524,87** | 9 511 913,79 | 54 418 611,08 | 0,00 | **59 537 798,20** | 5 691 760,79 | 53 846 037,41 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог" | **232 105 754,19** | 127 300 012,86 | 104 805 741,33 | 0,00 | **231 899 603,56** | 127 300 012,86 | 104 599 590,70 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера" | **606 317,90** | 0,00 | 606 317,90 | 0,00 | **370 811,13** | 0,00 | 370 811,13 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 4 "Развитие и совершенствование Единой дежурно - диспетчерской службы г.Алексина" | **7 317 369,83** | 0,00 | 7 317 369,83 | 0,00 | **7 282 140,48** | 0,00 | 7 282 140,48 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 6 "Формирование  современной  городской среды» | **220 157 531,34** | 83 438 161,61  \* 127 526 360,73 | 9 193 009,00 | 0,00 | **220 157 520,36** | 83 438 161,16  \* 127 526 350,44 | 9 193 008,76 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 7 «Благоустройство земель на территории МО г.Алексин | **1 122 777,93** | 931 344,29 | 191 433,64 | 0,00 | **1 122 761,10** | 931 330,33 | 191 430,77 | 0,00 |
|  | **Всего** | **525 240 276,06** | **221 181 432,55**  **\*** **127 526 360,73** | **176 532 482,78** | **0,00** | **520 370 634,83** | **217 361 265,14**  **\*** **127526350,44** | **175 483 019,25** | **0,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, ГО и ЧС

администрации МО город Алексин С.А. Попкова

*Исп. Ю.В.Рудюк*

*Тел. 8 (48753) 4-19-69*