Мониторинг реализации муниципальной программы 
«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» 

за 4 квартал 2025 года

	Нормативный правовой акт, утвердивший Программу
	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2908 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

	Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений
	-

	Плановый объем финансирования  Программы (подпрограммы),  рублей 
	734 937 716,34

	Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей  
	678 013 479,05

	Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)
	Управление по благоустройству и транспорту администрации МО город Алексин



Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

	№ п/п
	Наименование направления, мероприятия
	Планируемое финансирование мероприятий (рублей)
	Фактическое финансирование мероприятий (рублей)

	
	
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Процент финансирования к годовому объему, %
	Результаты выполнения мероприятий

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет*

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	

	1
	Региональный проект «Народный бюджет»
	21 579 261,47
	0,00
	14 019 519,07
	5 401 816,25
	2 157 926,15
	17 253 566,55
	0,00
	11 145 200,48
	4 383 009,41
	1 725 356,66
	79,95
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения

	2
	Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»
	1 037 381,04
	0,00
	973 582,10
	63 798,94
	0,00
	1 037 381,04
	0,00
	973 582,10
	63 798,94
	0,00
	100,00
	Удаление площадей (очагов) произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального образования город Алексин

	3
	Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами»
	15 178 084,71
	0,00
	14 244 632,50
	933 452,21
	0,00
	15 147 721,26
	0,00
	14 216 136,38
	931 584,88
	0,00
	99,80
	Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин

	4
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	43 089 027,19
	17 675 117,68
	23 543 608,43
	1 706 543,67
	163 757,41
	43 089 027,10
	17 675 117,61
	23 543 608,42
	1 706 543,66
	163 757,41
	100,00
	Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования

	5
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
	36 080 449,26
	0,00
	36 080 449,26
	0,0
	0,00
	36 080 449,26
	0,00
	36 080 449,26
	0,00
	0,00
	100,00
	Повышение качества транспортной автомобильной сети, обеспечение нормативного уровня безопасности дорожного движения

	6
	Ведомственный проект «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения "
	19 099 717,51
	0,00
	19 099 717,51
	0,00
	0,00
	16 774 256,70
	0,00
	16 774 256,70
	0,00
	0,00
	87,82
	Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования город Алексин и создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

	7
	Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения»
	142 221 636,34
	0,00
	13 179 289,49
	128 961 540,21
	80 806,64
	124 141 283,56
	0,00
	10 953 920,39
	113 106 556,53
	80 806,64
	87,29
	Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин;
Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин;
Улучшение качества содержания мест погребений, 

	8
	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности»
	164 319 382,81
	0,00
	0,00
	164 319 382,81
	0,00
	158 646 052,69
	0,00
	0,00
	158 646 052,69
	0,00
	96,55
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям

	9
	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий»
	6 655 327,85
	0,00
	0,00
	6 655 327,85
	0,00
	6 074 677,97
	0,00
	0,00
	6 074 677,97
	0,00
	91,28
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям

	10
	Комплекс процессных мероприятий  «Ремонт тротуаров»
	9 832 055,50
	0,00
	0,00
	9 832 055,50
	0,00
	9 450 017,95
	0,00
	0,00
	9 450 017,95
	0,00
	96,11
	Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города

	11
	Комплекс процессных мероприятий  «Содержание автомобильных дорог»
	52 791 559,05
	0,00
	0,00
	52 791 559,05
	0,00
	49 747 101,38
	0,00
	0,00
	49 747 101,38
	0,00
	94,23
	Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин

	12
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера»
	29 590 592,40
	0,00
	24 327 301,32
	5 263 291,08
	0,00
	12 686 115,14
	0,00
	8 153 796,71
	4 532 318,43
	0,00
	42,87
	Предупреждение возникновения возгораний объектов жилого сектора и социальных объектов на территории МО город Алексин

	13
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина»
	27 361 641,21
	0,00
	0,00
	27 361 641,21
	0,00
	27 227 959,01
	0,00
	0,00
	27 227 959,01
	0,00
	99,51
	Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях

	14
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств»
	166 101 600,00
	0,00
	0,00
	166 101 600,00
	0,00
	160 657 869,44
	0,00
	0,00
	160 657 869,44
	0,00
	96,72
	Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов благоустройства и общественных пространств

	Всего
	734 937 716,34
	17 675 117,68
	145 468 099,68
	569 392 008,78
	2 402 490,20
	678 013 479,05
	17 675 117,61
	121 840 950,44
	536 527 490,29
	1 969 920,71
	92,25
	-



Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации                                                                                                                                                   
муниципального образования город Алексин                                                     ______________      Ю.П. Анохин

