Мониторинг реализации муниципальной программы 
«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» 

за 1 квартал 2026 года

	Нормативный правовой акт, утвердивший Программу
	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2908 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

	Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений
	-

	Плановый объем финансирования  Программы (подпрограммы),  рублей 
	724 497 025,74

	Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей  
	113 914 728,04

	Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)
	Управление по благоустройству и транспорту администрации МО город Алексин



Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

	№ п/п
	Наименование направления, мероприятия
	Планируемое финансирование мероприятий (рублей)
	Фактическое финансирование мероприятий (рублей)

	
	
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Процент финансирования к годовому объему, %
	Результаты выполнения мероприятий

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет*

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	

	1
	Региональный проект «Народный бюджет»
	48 229 173,83
	0,00
	48 229 173,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	- 

	2
	Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»
	2 975 758,20
	0,00
	2 975 758,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	3
	Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами»
	7 489 761,87
	0,00
	7 489 761,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	4
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
	21 924 035,02
	21 924 035,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	5
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
	47 390 228,07
	0,00
	47 390 228,07
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	   0,00
	-

	6
	Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований "
	91 127 243,51
	0,00
	91 127 243,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	7
	Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения»
	126 183 350,47
	0,00
	1 549 891,00
	124 633 459,47
	0,00
	26 822 086,84
	0,00
	12 389,00
	26 809 697,84
	0,00
	21,26
	Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин;
Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин;
Улучшение качества содержания мест погребений

	8
	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности»
	104 189 267,78
	0,00
	0,00
	104 189 267,78
	0,00
	403 126,50
	0,00
	0,00
	403 126,50
	0,00
	0,00
	-

	9
	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий»
	9 705 597,99
	0,00
	0,00
	9 705 597,99
	0,00
	41 004,60
	0,00
	0,00
	41 004,60
	0,00
	0,00
	-

	10
	Комплекс процессных мероприятий  «Ремонт тротуаров»
	20 000 000,00
	0,00
	0,00
	20 000 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	11
	Комплекс процессных мероприятий  «Содержание автомобильных дорог»
	20 699 300,00
	0,00
	0,00
	20 699 300,00
	0,00
	190 470,00
	0,00
	0,00
	190 470,00
	0,00
	0,92
	Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин

	12
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера»
	9 600 000,00
	0,00
	0,00
	9 600 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	13
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина»
	28 982 950,00
	0,00
	0,00
	28 982 950,00
	0,00
	5 074 630,05
	0,00
	0,00
	5 074 630,05
	0,00
	0,00
	Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях

	14
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств»
	186 000 359,00
	0,00
	0,00
	186 000 359,00
	0,00
	81 383 410,05
	0,00
	0,00
	81 383 410,05
	0,00
	0,00
	Улучшение качества содержания имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств

	Всего
	724 497 025,74
	21 924 035,02
	198 762 056,48
	503 810 934,24
	0,00
	113 914 728,04
	0,00
	12 389,00
	113 902 339,04
	0,00
	22,18
	-



Начальник управления по благоустройству и транспорту администрации
                                                                                                                                                                     
муниципального образования город Алексин                                                     ______________      Е.А. Лебедева
