Мониторинг реализации муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

за 2 квартал 2026 года

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2908 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 793 031 755,70 |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 213 501 065,11 |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по благоустройству и транспорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  |  |
| 1 | Региональный проект «Народный бюджет» | 49 864 742,77 | 0,00 | 31 371 584,24 | 13 150 088,89 | 5 343 069,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | 2 975 758,20 | 0,00 | 2 727 877,54 | 247 880,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | 7 489 761,87 | 0,00 | 6 865 864,71 | 623 897,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | 21 924 035,02 | 20 626 132,14 | 859 422,17 | 364 788,66 | 73 692,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | 47 390 228,07 | 0,00 | 47 390 228,07 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований» | 91 127 243,51 | 0,00 | 91 127 243,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | 161 037 802,13 | 0,00 | 1 549 891,00 | 159 487 125,53 | 785,60 | 46 617 215,64 | 0,00 | 528 074,00 | 46 089 141,64 | 0,00 | 28,95 | Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин; Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин; Улучшение качества содержания мест погребений |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | 110 459 187,14 | 0,00 | 0,00 | 110 459 187,14 | 0,00 | 12 674 399,47 | 0,00 | 0,00 | 12 674 399,47 | 0,00 | 11,47 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | 9 705 597,99 | 0,00 | 0,00 | 9 705 597,99 | 0,00 | 41 004,60 | 0,00 | 0,00 | 41 004,60 | 0,00 | 0,42 | - |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | 20 699 300,00 | 0,00 | 0,00 | 20 699 300,00 | 0,00 | 3 980 811,75 | 0,00 | 0,00 | 3 980 811,75 | 0,00 | 19,23 | Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | 10 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | 28 982 950,00 | 0,00 | 0,00 | 28 982 950,00 | 0,00 | 12 699 909,59 | 0,00 | 0,00 | 12 699 909,59 | 0,00 | 43,82 | Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функций по содержанию имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств» | 211 141 149,00 | 0,00 | 0,00 | 211 141 149,00 | 0,00 | 137 487 724,06 | 0,00 | 0,00 | 137 487 724,06 | 0,00 | 65,12 | Улучшение качества содержания имущества, находящегося в казне муниципального образования в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, объектов благоустройства, общественных пространств |
| Всего |  | 793 031 755,70 | 20 626 132,14 | 181 892 111,24 | 585 095 965,03 | 5 417 547,29 | 213 501 065,11 | 0,00 | 528 074,00 | 212 972 991,11 | 0,00 | 26,92 | - |

Заместитель начальника управления по благоустройству и транспорту администрации

муниципального образования город Алексин                                                     ______________      А.Е. Карпова