Мониторинг реализации муниципальной программы 
«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО  г.Алексин» 

за 4 квартал 2025 года

	Нормативный правовой акт, утвердивший Программу
	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2906 «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение услугами ЖКХ  населения  муниципального образования город Алексин»»

	Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений
	-

	Плановый объем финансирования  Программы (подпрограммы),  рублей 
	86 836 770,70

	Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей  
	   76 785 830,36

	Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО г.Алексин



Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

	№ п/п
	Наименование направления, мероприятия
	Планируемое финансирование мероприятий (рублей)
	Фактическое финансирование мероприятий (рублей)

	
	
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Процент финансирования к годовому объему, %
	Результаты выполнения мероприятий

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	

	1
	Региональный проект "Чистая вода Тульской области»
	7 213 902,43
	0,00
	6 770 247,43
	443 655,00
	0,00
	7 074 251,84
	0,00
	6 639 185,35
	435 066,49
	0,00
	98,1
	Выполнены работы по ремонту водонапорных башен в д.Ботня, в с. Пушино в полном объеме

	2
	Региональный проект "Народный бюджет"
	310 872,57
	0,00
	186 523,54
	93 261,77
	31 087,26
	310 872,57
	0,00
	186 523,54
	93 261,77
	31 087,26
	100,0
	Выполнены работы по ремонту системы водоснабжения в н.п.Богучарово в полном объеме

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»
	11 484 679,59
	0,00
	
3 112 887,91

	8 371 791,68
	0,00
	11 443 074,93
	0,00
	3 112 887,91
	8 330 187,02
	0,00
	99,6
	Соответствие нормативному состоянию объектов МКД

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования»
	44 754 216,11
	0,00
	0,00
	44 754 216,11
	0,00
	35 098 234,70
	0,00
	0,00
	35 098 234,70
	0,00
	78,4
	Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры.

	5
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности»
	23 073 100,00
	0,00
	0,00
	23 073 100,00
	0,00
	22 859 396,32
	0,00
	0,00
	22 859 396,32
	31 087,26
	99,1
	Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ

	
	Всего
	86 836 770,70
	0,00
	10 069 658,88
	76 736 024,56
	31 087,26
	76 785 830,36
	0,00
	9 938 596,80 
	66 816 146,30
	31 087,26
	88,4
	-




Начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации  муниципального образования  г.Алексин                      _______________   Ю.П.Анохин

