
Мониторинг реализации муниципальной программы 
«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО  г.Алексин» 

за II квартал 2026 года

	Нормативный правовой акт, утвердивший Программу
	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2906 «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение услугами ЖКХ  населения  муниципального образования город Алексин»»
	

	Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений
	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 21 апреля 2026 года № 459 «О внесении изменений в постановление  администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023г. № 2906 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ  населения  муниципального образования город Алексин»»
В перечень мероприятий, планируемых к реализации на территории муниципального образования город Алексин добавлен капитальный ремонт водонапорных башен в с. Бунырево, д. Хатманово, д. Егнышевка.
	

	Плановый объем финансирования  Программы (подпрограммы), рублей 
	148 569 897,81

	Фактический объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей  
	16 101 749,58

	Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО г.Алексин



Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

	№ п/п
	Наименование направления, мероприятия
	Планируемое финансирование мероприятий (рублей)
	Фактическое финансирование мероприятий (рублей)

	
	
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Процент финансирования к годовому объему, %
	Результаты выполнения мероприятий

	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет

	Местный бюджет
	Иные источники финансирования
	
	

	1
	Региональный проект "Чистая вода Тульской области»
	4 508 196,03
	0,00
	4 132 663,30
	375 532,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры

	2
	Региональный проект "Народный бюджет"
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры

	3
	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	16 108 571,43
	10 148 400,00
	5 638 000,00
	322 171,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	Соответствие инженерных сетей требованиям нормативно-технических документов

	4
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»
	12 500 000,00

	0,00
	0,00
	12 500 000,00
	0,00
	347 668,56
	0,00
	
0,00
	347 668,56
	0,00
	2,8
	Соответствие нормативному состоянию объектов МКД

	5
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования»
	90 204 630,35
	0,00
	0,00
	90 204 630,35
	0,00
	5 431 637,60

	0,00
	0,00
	5 431 637,60
	0,00
	6,8
	Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры.

	6
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности»
	25 248 500,00

	0,00
	0,00
	25 248 500,00
	0,00
	10 322 443,42
	0,00
	0,00
	10 322 443,42
	0,00
	40,9
	Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ

	
	Всего
	148 569 897,81
	10 148 400,00
	9 770 663.30
	128 650 834,51
	0,00
	16 101 749,58
	0,00
	0,00
	16 101 749,58

	0,00
	10,8
	-




Заместитель начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации  муниципального образования  г.Алексин                      _______________   С.Ю. Колбенева
