Мониторинг реализации муниципальной программы 

«Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин»
За IV квартал 2025 года
	Нормативный правовой акт, утвердивший Программу
	Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2023г. № 2882 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин»

	Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений
	-

	Плановый объем финансирования  Программы (подпрограммы),  рублей 
	  Всего по муниципальной программе – 67 815 161,61 рублей, в том числе: 

2024 г. – 13 943 695,93 руб.;

2025 г. – 12 306 509,44 руб.;
2026 г. – 13 116 504,60 руб.;
2027 г. – 13 456 504,60 руб.;
2028 г. – 14 991 947,04 руб.

	Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы)
	Комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин


	№ п/п
	Наименование направления, мероприятия
	Планируемое финансирование мероприятий (рублей)
	Фактическое финансирование мероприятий (рублей)
	Процент финансирования к годовому объему, %
	Результаты выполнения мероприятий


	
	
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	Всего
	в том числе по источникам финансирования
	
	

	
	
	
	Федеральный  бюджет


	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	
	

	1
	Обеспечение жильем молодых семей
	4 698 077,19
	508 338,86
	3 900 806,58
	288 931,75
	4 698 077,19
	508 338,86
	3 900 806,58
	288 931,75
	100,00
	Дополнительное соглашение  от «24» января 2025 г. № 70706000-1-2024-012/3

Дополнительное соглашение  от «28» декабря 2024 г. № 70706000-1-2024-012/2

Дополнительное соглашение  от «27» апреля 2024 г. № 70706000-1-2024-012/1к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету от «24» января 2024 года № 70706000-

1-2024-012

	2
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	7 608 432,25
	0,0
	0,0
	7 608 432,25
	7 283 018,98
	0,0
	0,0
	7 283 018,98
	95,72
	Муниципальный контракт №63-ком от 03.03.2025г.

Муниципальный контракт №0166300033425000115 от 04.06.2025г.

Муниципальный контракт №0166300033425000116 от 04.06.2025г
Муниципальный контракт №232-ком от 02.09.2025г
Муниципальный контракт №0166300033425000249 от 14.11.2025г
Муниципальный контракт №0166300033425000250 от 14.11.2025г
Муниципальный контракт №0166300033425000259 от 20.11.2025г
Муниципальный контракт №0166300033425000262 от 28.11.2025г
Муниципальный контракт №357-ком от 10.12.2025г

	
	ИТОГО:
	12 306 509,44
	508 338,86
	3 900 806,58
	7 897 364,00
	11 981 096,17
	508 338,86
	3 900 806,58
	7 571 950,73
	97,36
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