Мониторинг реализации муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и

отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

за I квартал  2020 года

1. Общие сведения

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 25 марта 2020 года № 458 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»»» |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | ‭41 232 041‬,00 |
| Фактические объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 22 240 893,46 |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

за I квартал 2020 года

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г. Алексина» | 29 315 350,00 | 204 500,00 | 29 110 850,00 | 0,00 | 16 068 961,36 | 0,00 | 16 068 961,36 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог» | 10 496 811,00 | 0,00 | 10 496 811,00 | 0,00 | 5 180 246,47 | 0,00 | 5 180 246,47 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | 367 500,00 | 0,00 | 367 500,00 | 0,00 | 19 968,00 | 0,00 | 19 968,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие и совершенствование Единой дежурно - диспетчерской службы г. Алексина» | 0,00 | 0,00 | 1 052 380,00 | 0,00 | 971 717,63 | 0,00 | 971 717,63 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обновление специализированной техники» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Формирование современной городской среды» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Подпрограмма 7 «Благоустройство земель на территории МО г. Алексин» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО |  | ‭41 232 041‬,00 | 204 500,00 | ‭41 027 541‬,00 | 0,00 | 22 240 893,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*- федеральный бюджет

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, ГО и ЧС

администрации муниципального образования город Алексин                                                                                      А.К. Пепанян

Исп. Рудюк Ю.В.

4-12-84