Мониторинг реализации муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и

отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

за II квартал  2021 года

1. Общие сведения

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 18 мая 2021 года № 760 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 24 июня 2021 года № 963 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 44 936 126,52 |
| Фактические объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 44 936 126,52 |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»

за II квартал 2021 года

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г. Алексина» | 15 377 657,64 | 534 117,50 | 14 843 540,14 | 0,0 | 15 377 657,64 | 534 117,50 | 14 843 540,14 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог» | 21 777 174,02 | 0, | 21 777 174,02 | 0,0 | 21 777 174,02 | 0, | 21 777 174,02 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Развитие и совершенствование Единой дежурно - диспетчерской службы г. Алексина» | 1 443 419,5 | 0,0 | 1 443 419,5 | 0,0 | 1 443 419,5 | 0,0 | 1 443 419,5 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обновление специализированной техники» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Формирование современной городской среды» | 6 337 875,36 | 248 444,72 * 5 962 673,13 | 126 757,51 | 0,0 | 6 337 875,36 | 248 444,72 * 5 962 673,13 | 126 757,51 | 0,0 |
| 7 | Подпрограмма 7 «Благоустройство земель на территории МО г. Алексин» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО |  | 44 936 126,52 | 782 562,22 * - 5 962 673,13 | 38 190 891,17 | 0,0 | 44 936 126,52 | 782 562,22 * - 5 962 673,13 | 38 190 891,17 | 0,0 |

*- федеральный бюджет

Консультант управления по вопросам

жизнеобеспечения, ГО и ЧС

администрации муниципального образования город Алексин                                                                                     Ю.В. Рудюк

Исп. Рудюк Ю.В.

4-12-84