Отчет
 о проведении контрольного мероприятия 
«Проверка целевого и эффективного использования средств иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в муниципальном образовании город Алексин Тульской области в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» государственной программы Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» в 2022 году»
от 29 сентября 2023 года                                                                                                                    №14
Основание для проведения контрольного мероприятия: распоряжение председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования город Алексин от 03 августа 2023 года №21-р/КСП.

Проверяемая организация: администрация муниципального образования город Алексин (далее –  Администрация).

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 14.08.2023 года по 14.09.2023 года.

В ходе контрольного мероприятия выявлено следующее.

В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Алексин, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 22 сентября 2014 года №1(1).12, допущено неправомерное внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования город Алексин без внесения изменений в решение о бюджете.

Выявлены несоблюдения требований Федерального закона от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» в части реализации полномочий по осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения. Отсутствует нормативное регулирование ведения технического и бюджетного учетов в отношении отдельных элементов обустройства автомобильных дорог.
В нарушение части 7 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ходе исполнения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог установлены случаи замены материалов без оформления дополнительных соглашений к муниципальному контракту и внесения соответствующих изменений в реестр контрактов.
Выявлено нарушение норм Федерального закона от 6 июня 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части принятия к бюджетному учету первичных учетных документов, содержащих недостоверные сведения. 
В нарушение требований приказа Минфина РФ от 01 декабря 2010 года №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», приказа Минфина РФ от  07 декабря 2018 года №256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы» в проверяемом периоде не осуществлялся бюджетный учет срезанного в процессе выполнения работ асфальтогранулята.

В ходе выездной проверки установлено частичное отсутствие восьми пролетов и повреждение одного пролета металлического пешеходного ограждения отремонтированного участка автомобильной дороги по ул. Тульская в связи с дорожно-транспортным происшествием.
По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес главы Администрации внесено представление для рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений в срок до 30 октября 2023 года.

Председатель контрольно-счетной 

палаты муниципального образования

город Алексин    

       
                                                                  Н.Г. Оксиненко
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