**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»**

за 2020 год

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»». |
| Цель (и) и задачи Программы | **Цели Программы:**  - создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, способствующей комплексному и устойчивому развитию муниципального образования;  - создание условий для благоустройства и жизнедеятельности города, обеспечение мер защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  **Задачи Программы:**  - обеспечение благоустройства городского округа;  - обеспечение надлежащего санитарного состояния территории муниципального образования г. Алексин;  - развитие улично-дорожной сети;  - обеспечение безопасности дорожного движения;  - осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования город Алексин от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;  - обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы;  - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах;  - реализация комплекса мер по повышению уровня благоустройства дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования город Алексин. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | Создание благоприятных условий для проживания жителей на территории муниципального образования город Алексин.  Обеспечение содержания, чистоты и порядка на объектах благоустройства на территории муниципального образования город Алексин.  Улучшение внешнего облика территории муниципального образования город Алексин.  Совершенствование культурного уровня и эстетического состояния территории муниципального образования город Алексин. |
| Объемы финансирования Программы, руб. | 190 799 030,35 |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Администрация муниципального образования город Алексин.  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин». |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация муниципального образования город Алексин.  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба г. Алексин» |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 25 марта 2020 года № 458 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 апреля 2020 года № 595 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 20 мая 2020 года № 682 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 24 сентября 2020 года № 1423 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 05 ноября 2020 года № 1703 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 11 ноября 2020 года № 1746 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2020 года № 2231 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30 декабря 2019 года № 2801 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Плановое  значение показателя  2020 года | Фактическое  значение показателя 2020 года |
| Площадь содержания объектов благоустройства | кв.м. | 27028,56 | 27028,56 |
| Количество мемориалов «Вечный огонь», обеспеченных газом | единиц | 4 | 4 |
| Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения | тыс.тонн | 0,0009 | 0,0009 |
| Содержание линий освещения | км | 370 | 370 |
| Количество удаленных и кронированных деревьев | единиц | 40 | 40 |
| Количество городских кладбищ, в отношении которых проводятся работы по благоустройству | единиц | 37 | 37 |
| Количество безнадзорных животных | единиц | 60 | 60 |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | М2 | 60000,0 | 60000,0 |
| Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | М2 | 7500,0 | 7500,0 |
| Площадь отремонтированных тротуаров | М2 | 5000,0 | 5000,0 |
| Доля снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий | % | 11,22 | 11,22 |
| Количество пострадавших при пожарах | Чел | 3 | 3 |
| Укомплектованность службы и обучение личного состава ЕДДС | % | 100 | 100 |
| Оснащение рабочих мест диспетчеров | % | 98 | 98 |
| Количество людей, погибших на водных объектах | Чел | 3 | 3 |
| Количество приобретенной коммунальной техники для жилищно-коммунального хозяйства | единиц | 1 | 0 |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 30 | 30 |
| Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | м2 | 16826 | 16826 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий; | единиц | 191 | 191 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; | % | 80 | 80 |
| Количество благоустроенных общественных территорий; | единиц | 24 | 24 |
| Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий; | единиц | 50 | 50 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций; | % | 100 | 100 |
| Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций; | % | 50 | 50 |
| Количество проведенных общественных обсуждений | единиц | 10 | 10 |
| Площадь территорий, подвергшихся к уничтожению очагов произрастания борщевика Сосновского | кв.м | 540000,0 | 540000,0 |

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату.  Дополнительно указываются причины невыполнения (при наличии) утвержденных мероприятий или их неполное выполнение |
| Подпрограмма 1 «Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г. Алексина» | Мероприятия выполнены. Экономия сложилась по результатам проведения конкурентных процедур, выполнения работ. |
| Подпрограмма 2 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог» | Мероприятия выполнены. Экономия сложилась по результатам проведения конкурентных процедур, выполнения работ. |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | Мероприятия выполнены. Экономия сложилась по результатам проведения конкурентных процедур, выполнения работ. |
| Подпрограмма 4 «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы г. Алексина» | Мероприятия выполнены. Экономия сложилась по результатам проведения конкурентных процедур, выполнения работ. |
| Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения» | Мероприятия выполнены. Экономия сложилась по результатам проведения конкурентных процедур, выполнения работ. |
| Подпрограмма 6 «Формирование  современной городской среды» | Мероприятия выполнены. Экономия сложилась по результатам проведения конкурентных процедур, выполнения работ. |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (руб.) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (руб.) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Подпрограмма 1 "Организация комплексного благоустройства и озеленения на территории г.Алексина" | **68 770 995,54** | 12 786 872,19 | 55 984 123,35 | 0,0 | **63 045 415,79** | 8 425 354,03 | 54 620 061,76 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог" | **87 954 577,98** | 11 108 142,00  \* - 6 761 830,00 | 70 084 605,98 | 0,0 | **81 301 933,25** | 8 070 388,54  \* - 6 761 830,00 | 66 469 714,71 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера" | **1 034 600,00** | 0,0 | 1 034 600,00 | 0,0 | **1 034 532,74** | 0,00 | 1 034 532,74 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 4 "Развитие и совершенствование Единой дежурно - диспетчерской службы г.Алексина" | **5 116 100,00** | 0,0 | 5 116 100,00 | 0,0 | **5 103 979,28** | 0,00 | 5 103 979,28 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 6 "Формирование  современной  городской среды» | **27 642 645,65** | 919 726,11  \* - 22 073 426,54 | 4 649 493,00 | 0,00 | **27 642 645,65** | 919 726,11  \*- 22 073 426,54 | 4 649 493,00 | 0,00 |
| 6 | Подпрограмма 7 «Благоустройство земель на территории МО г.Алексин | **280 111,18** | 181 400,00 | 98 711,18 | 0,0 | **280 039,26** | 181 353,42 | 98 685,84 | 0,00 |
|  | **Всего** | **190 799 030,35** | **24 996 140,30**  **\*- 28 835 256,54** | **136 967 633,51** | **0,0** | **178 408 545,97** | **17 596 822,10**  **\* - 28 835 256,54** | **131 976 467,33** | **0,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Начальник управления по вопросам

жизнеобеспечения, ГО и ЧС

администрации МО город Алексин А.К. Пепанян

*Исп. Ю.В.Рудюк*

*Тел. 8 (48753) 4-12-84*