**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» за 2023**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2022г. № 2527 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| Цель (и) и задачи Программы | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством.  Повышение доступности жилья.  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья;  Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий;  Обеспечение населения муниципального образования город Алексин доступным жильем;  Снижение доли аварийного жилья в жилищном фонде на территории МО город Алексин, развитие жилищного строительства;  Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения. |
| Объемы финансирования Программы | Всего по муниципальной программе – 14 199 210, 22рублей |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |
| Исполнители мероприятий Программы | Комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования город Алексин |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 14.07.2023г. №1377 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2022г. №2527 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании  город Алексин» |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя  на момент разработки  муниципальной программы | Плановое  значение показателя  2023 года | Фактическое  значение показателя 2023 года |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | единиц | 1/3 | 4 | 14 | 14 |
| Расселяемая площадь | кв.м | 1/3 | 153,3 | 46, 9 | 46, 9 |
| Количество расселяемых жителей | чел. | 1/3 | 7 | 2 | 2 |

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |  |
| Обеспечение жильем молодых семей | Заключено дополнительное соглашение от «27» декабря 2023 г. № 70706000-1-2023-007/4 к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «23» января 2023г. № 70706000-1-2023-007 | - | - |  |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Заключены муниципальные контракты:  №110-ком от 07.02.2023г.;  №0166300033423000008 от 13.02.2023г.;  №0166300033423000013 от 09.03.2023г.;  Заключены соглашения о расторжении МК:  от 13.02.2023г. №0166300033423000008 от 07.06.2023г.;  от 09.03.2023г. №0166300033423000013 от 07.06.2023г.;  Заключены муниципальные контракты: №0166300033423000112 от 26.10.2023г.;  №532-ком от 25.12.2023г. | 1. Экономия при проведении закупочных процедур и на этапе приемки выполненных работ;    2. Отсутствие подрядчиков при проведении закупочных процедур. |  |  |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | 13 324 500,00 | 1 568 950,90 | 10 820 406, 08 | 935 143,02 | 0,0 | 13 127 100,00 | 1 568 950,90 | 10 820 406,08 | 737 743,02 | 0,0 |
| 2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 874 710,22 | 0,0 | 0,0 | 874 710,22 | 0,0 | 674 779,64 | 0 | 0 | 674 779,64 | 0,0 |
|  | Всего | **14 199 210,22** | **1 568 950, 90** | **10 820 406, 08** | **1 809 853,24** | **0,0** | **13 801 879,64** | **1 568 950,90** | **10 820 406,08** | **1 412 522,66** | **0,0** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

**Председатель**

**КИЗО администрации муниципального**

**образования город Алексин** **Е.В. Карабанова**