План развития муниципального образования      г. Алексин     на 2026 год
	№ п/п
	Мероприятие
	Адрес
	Мощностные показатели

(км, м2, шт., и т.д.)
	Статус выполнения

(подготовка документации, определение подрядчика, выполнение работ, приемка работ)
	Примечание

	Жилищно-коммунальное хозяйство

	1.
	Выполнение аварийно-восстановительных работ по усилению строительных конструкций жилого дома
	г. Алексин, ул.Урицкого, д.11
	усиление стен, фундамента, устройство отлива и отмосток
	Выполнение работ
	Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ  населения  муниципального образования город Алексин»

	2.
	Догазификация, региональная программа газификации
	г. Алексин, Алексинский район
	подано заявлений на догазификацию 675
	заключено договоров 640 на догазификацию;

построено до границ з/у 392 дома;

пуск газа – 211 домов
	Социальная программа догазификации  ПАО «Газпром»

	3.
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения г. Алексин, «Модернизация коммунальной инфраструктуры»
	г.Алексин, ул. Белинского, д.17,15,13,11;

ул.Трудовые резервы д.10, 8/16, 6, 4, 1, 3, 5, 7, 9, 11;

ул.Чернышевского д.10, 12, 14;

ул. Чехова, д. 23;

ул. Набережная, д.37, 35, 31, 29, 25, 23, 21, 19, 17, 15

ул. Трудовые резервы, к д. №28, 26

ул.Первомайская, от ТК 246 на ч/д №37

ул. Ленина, к ж/домам №28, 30/24;

от задвижки в подвале ДДТ до здания гостиницы «ОКА»
	33 дома
	Работы по капитальному ремонту системы теплоснабжения выполнены
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»


	4.
	Капитальный ремонт коллектора ул. Радбужская
	г.Алексин, мкр. «Бор»
	укладка трубопроводов, установка люков, задвижек
	Данное мероприятие исключено из плана в связи с отсутствием бюджетных средств
	Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ  населения  муниципального образования город Алексин»

	5.
	Ремонт градирни ВКХ «Петровское»
	г. Алексин, мкр. «Петровское»

	замена 2-х стремянок, обслуживающих площадок, монорельса, ремонт 1-ой секции градирни
	Выполнение работ
	Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ  населения  муниципального образования город Алексин»

	6.
	Выполнение работ по монтажу системы отопления в жилом доме
	г. Алексин,  ул. Южная, д.7

	прокладка трубопроводов, установка радиаторов в подвальном помещении, 1,2 этажах
	 Работы по монтажу системы отопления выполнены
	Муниципальная программа «Обеспечение услугами ЖКХ  населения  муниципального образования город Алексин»

	7.
	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения
	г. Алексин, ул. 238 Дивизии, д.1;

ул. Арматурная, д.11;

ул. Арматурная, д.21;

л. Арматурная, д.28;

ул. Армейская, д.10/7;

ул. Баумана, д.16; ул.Героев Алексинцев, д. 13;

ул.Героев Алексинцев, д. 15;

ул.Героев Алексинцев, д. 2;

ул.Героев Алексинцев, д. 6;

ул.Героев Алексинцев, д. 9;

ул. Ленина, д.14;

ул. Ленина, д.31;

ул. Мира, д.24;

ул. Мира, д.32;

ул. Пахомова, д.10;

ул. Рабочая, д.6а;

ул. Революции, д.7д;

ул. Северная,д.25;

ул. Северная, д.27;

ул. Центральная, д.7;

ул. Чехова, д.13
	22 дома

	Работы по ремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения ведутся по следующим адресам:
 ул. Баумана, д.16; ул.Героев Алексинцев, д. 13;

ул.Героев Алексинцев, д. 15;

ул.Героев Алексинцев, д. 9;

ул. Ленина, д.14;

ул. Ленина, д.31

Работы выполнены по адресам:
 ул. Мира, д.24;

ул. Мира, д.32

	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Тульской области


	8.
	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения

	г. Алексин, ул.Баумана, д.8;

ул. Макаренко, д.5;

ул. Центральная, д.10/12
	3 дома

	Работы по ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения

выполнены по адресу:

ул. Макаренко, д.5
	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Тульской области


	9.
	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения
	г. Алексин,

ул. Макаренко, д.5;

ул. Центральная, д.10/12
	2 дома

	Работы по ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения

выполнены по адресу:

ул. Макаренко, д.5
	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Тульской области


	10.
	Ремонт крыши

	г Алексин,

ул. Армейская, д. 10/7;

ул. Рабочая,д.6а;

Алексинский район, д. Александровка,

ул. Советская, д.18;

Алексинский район,

д. Егнышевка, ул. Садовая, д.4
	5 домов

	Подготовительные работы по ремонту крыши проводятся по следующим адресам:

ул. Армейская, д. 10/7;

ул. Рабочая,д.6а;
Работы по ремонту крыши выполнены  по следующим адресам:

Алексинский район, д. Александровка,

ул. Советская, д.18;

Алексинский район,

д. Егнышевка, ул. Садовая, д.4
	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Тульской области


	11.
	Ремонт фасада

	г. Алексин

ул. Арматурная, д.11;

ул. Арматурная, д.21;

ул. Баумана, д.11;

ул. Белинского, д.14;

ул.Железнодорож

ная, д.2;

ул. 238 Дивизии, д.10;

ул. Чехова, д.13;

ул. Кирпичная, д.11;

ул. Октябрьская, д.3;

ул. Урицкого, д.13;

ул. Центральная, д.2/6;

ул. Мира, д.13/12

	12 домов

	Работы по ремонту фасада  начаты или ведутся подготовительные работы по следующим адресам:

ул. 238 Дивизии, д.10;

ул. Арматурная, д.11;

ул. Арматурная, д.21;

ул. Баумана, д.11;

ул. Октябрьская, д.3;

ул. Центральная, д.2/6;

ул. Чехова, д.13
Работы выполнены по следующим адресам:

ул. Белинского, д.14;

ул.Железнодорожная, д.2;

ул. 238 Дивизии, д.10;

ул. Чехова, д.13
	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Тульской области


	12
	Замена лифтов
	г. Алексин

ул. Ленина, д.1;

ул. Ленина, д.1а;

ул. Октябрьская, 2;

ул. Октябрьская, 2а

	4 дома
	Определена подрядная организация
	Региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД на территории Тульской области


	13.
	Газификация

ул. Шипово

	г. Алексин,

ул. Шипово

	2,0 км

	Работы по строительству межпоселкового и внутрипоселкового газопроводов выполнены; в настоящее время осуществляются работы по прокладке газопроводов (подводок) к жилым домам
	Социальная программа догазификации  ПАО «Газпром»

	13.
	Ремонт общественных колодцев
	с.Фомищево,

д.Березовка, д.Кузнецы, д.Верхняя Яшевка
	4 колодца
	Подготовка документации
	«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»

	14.
	Ремонт участка сети ХВС
	д. Борисово
	1,5 км
	Подготовка документации
	«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»

	15.
	Ремонт участка сети ХВС
	п.Авангард,ул.

Комсомольская
	1,2 км
	Подготовка документации
	«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»

	16.
	Ремонт участка сети ХВС
	с.Пушкино
	0,8 км
	Подготовка документации
	«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»

	17.
	Ремонт участка сети ХВС
	с.Пластово ул.Полевая
	0,25 км
	Подготовка документации
	«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин

	18.
	Ремонт участка сети ХВС
	с. Спас-Конино
	0,8 км
	Подготовка документации
	«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»

	19.
	Ремонт участка сети ХВС

	с.Бунырево, ул.Садовая
	0,8 км
	Подготовка документации
	«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»

	20.
	Ремонт павильона на артскважине
	п.Авангард
	1 шт
	Подготовка документации
	«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»

	21.
	Ремонт канализационно-насосной станции
	д.Егнышевка
	1 канализационно-насосная станция
	Подготовка документации
	«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»

	22.
	Ремонт канализационно-насосной станции
	с.Бунырево
	1 канализационно-насосная станция
	Подготовка документации
	«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»

	23.
	Промывка скважины
	с.Богучарово
	1 скважина
	Работы выполнены
	«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»

	24.
	Промывка скважины

	с.Першино

	1 скважина

	Работы выполнены
	«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»

	25.
	Ремонт
 водонапорной башни
	с. Бунырево
	1 водонапорная башня
	Заключен контракт
	«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО г.Алексин»

	Дорожное хозяйство

	1.
	Ремонт автомобильной дороги
	Алексин-Мичурино-Среднево
	2,02 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	2.
	Ремонт автомобильной дороги
	Подъездная дорога к ул. с/к Алексин-Бор
	0,57 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований»

	3.
	Ремонт автомобильной дороги
	ул. Площадь Победы

от моста до ФКП АХК
	0,59 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Ведомственный проект «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований»

	4.
	Ремонт автомобильной дороги
	ул. Городская дорога (кольцевая развязка, включая съезды)
	0,33 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

	5.
	Ремонт автомобильной дороги
	ул. Северная

(от пересечения с  ул. Ленина в сторону путепровода по ул. Мира)
	0,655 км
	Ремонтные работы завершены
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»

	6.
	Ремонт автомобильной дороги
	ул. Луначарского, включая участок дороги по ул. Кирова
	0,55 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	7.
	Ремонт автомобильной дороги
	От ул. Арматурная в сторону ул. Жаличня
	0,1 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	8.
	Ремонт автомобильной дороги
	с. Сенево (участки для многодетных семей)
	0,4 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	9.
	Ремонт автомобильной дороги
	с. Солопенки (участки для многодетных семей)
	0,25 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	10.
	Ремонт автомобильной дороги
	ул. Садовая
	0,7 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	11.
	Ремонт автомобильной дороги
	ул. Приокская
	0,45 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	12.
	Ремонт автомобильной дороги
	пер. Пушкинский
	0,45 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	13.
	Ремонт автомобильной дороги
	ул. Жданова
	0,42 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	14.
	Ремонт автомобильной дороги
	ул. Б. Хмельницкого
	0,359 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	15.
	Ремонт автомобильной дороги
	п. Авангард
	0,25 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	16.
	Ремонт автомобильной дороги
	ул. Шипово
	0,7 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	17.
	Ремонт автомобильной дороги
	ул. Песчаная
	0,3 км
	Актуализация сметной документации
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	18.
	Ремонт тротуаров
	Пешеходная дорожка в д. Кострово
	0,569 км
	Заключен контракт
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	19.
	Ремонт тротуаров
	ул. Дубравная, + ул. Энгельса
	1,1 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	20.
	Ремонт тротуаров
	От ул. Тульская до д. Кудашевка
	0,95 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	21.
	Ремонт тротуаров
	ул. Здоровья (до ФОК)
	0,19 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	22.
	Ремонт тротуаров
	ул. 50 лет Советской Армии
	0,54 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	23.
	Ремонт тротуаров
	ул. Тульская, от Дикси до Пятерочки
	0,1 км
	Заключен контракт, выполнение работ
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	24.
	Выполнение работ по асфальтированию автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Большое Шелепино (старая деревня) от съезда до д.№9 по ул.Лесная
	д. Большое Шелепино
	1,2 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	25.
	Выполнение работ по асфальтированию автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Большое Шелепино (старая деревня) от ул.Школьной до съезда
	д. Большое Шелепино
	0,32 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	26.
	Выполнение работ по асфальтированию автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Сурнево
	д. Сурнево
	0,95 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	27.
	Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Сухотино
	д. Сухотино
	0,49 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	28.
	Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин к д. Лукерьино
	д. Лукерьино
	1,4 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	29.
	Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин д. Бухторма от д.№11 до д.№20
	д. Бухторма
	0,4 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	30.
	Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин к д.Ступино
	д. Ступино
	0,75 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	31.
	Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Большое Бизюкино
	д. Большое Бизюкино
	0,951 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	32.
	Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин к д. Павловка
	д. Павловка
	0,5 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	33.
	Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин в д. Павловка
	д. Павловка
	0,33 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	34.
	Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин к п. Зеленый Дуб
	п. Зеленый Дуб
	1,75 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	35.
	Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин к д. Сычево
	д. Сычево
	0,511 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	36.
	Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Лукерьино
	д. Лукерьино
	0,615 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	37.
	Выполнение работ по ремонту участков автодорог общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин д. Душкино
	д. Душкино
	1,326 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	38.
	Выполнение работ по асфальтированию автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Епишково, ул. Сиреневая, ул. Солнечная
	д. Епишково
	0,527 км
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	39.
	Установка спортивной площадки в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, с. Солопенки
	 с. Солопенки
	1 шт

(1500 благополучателей)
	Подготовка документации
	Региональный проект «Народный бюджет-2026»

	Благоустройство

	1.
	Общественная территория «Парк в мкр. Петровское» в г.Алексин - 2 этап
	мкр. Петровское
	1,54 га
	Выполнение работ, контракт заключен
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни» «Формирование комфортной городской среды»

	2.
	Установка Wi-Fi роутера

	Парк в мкр. Петровское

	1 роутер
	Выполнение работ, контракт заключен
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни» «Формирование комфортной городской среды»

	3.
	Установка детской площадки

	Кудашевское поле, ул. Семейная
	1 шт.

(500 благополучателей)

	Выполнение работ, контракт заключен
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни» «Формирование комфортной городской среды»


	4.
	Установка детской площадки

	2-мкр вблизи средней бюджетной образовательной школы №2
	1 шт

(1111 благополучателей)
	Выполнение работ, контракт заключен
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	5.
	Реконструкция уличного освещения
	д. Кудашевка
	0,95 км
	Выполнение работ, контракт заключен
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	6.
	Реконструкция уличного освещения
	ул. 50 л. Сов. Армии
	0,6 км
	Выполнение работ, контракт заключен
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	7.
	Реконструкция уличного освещения
	ул. Лесная
	0,3 км
	Выполнение работ, контракт заключен
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	8.
	Реконструкция уличного освещения
	ул.Стопкино

	0,3 км
	Выполнение работ, контракт заключен
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	9.
	Реконструкция уличного освещения
	ул.Новогородищенская

	0,15 км
	Выполнение работ, контракт заключен
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	10.
	Реконструкция уличного освещения
	ул.Здоровья

	0,2 км
	Выполнение работ, контракт заключен
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	11.
	Технологическое присоединение к электросетям и открытие новых точек учета
	д.Павлово, д.Лукерьино, д.Курагино, д.Демшинка

	4 точки учета
	Выполнение работ, контракт заключен
	Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в МО город Алексин

	12.
	Ремонт придомовых территорий
	ул. Болотова, д.8, к.4

	814 м2
	Выполнение работ, контракт заключен
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни» «Формирование комфортной городской среды»

	13.
	Ремонт придомовых территорий
	ул. Молодежная, д.10А

	378 м2
	Выполнение работ, контракт заключен
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни» «Формирование комфортной городской среды»

	14.
	Ремонт придомовых территорий
	ул. Дружбы, д.14

	626 м2
	Выполнение работ, контракт заключен
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни» «Формирование комфортной городской среды»

	15.
	Ремонт придомовых территорий
	ул. 1-й проезд Строителей, д.5а
	135 м2
	Выполнение работ, контракт заключен
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни» «Формирование комфортной городской среды»

	16.
	Ремонт придомовых территорий
	ул.Железнодорожная, д. 10а
	237 м2
	Выполнение работ, контракт заключен
	Национальный проект «Инфраструктура для жизни» «Формирование комфортной городской среды»

	Социальная инфраструктура

	1.
	Проект «Народный бюджет» Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия территории МБУ ДО «ДДТ»
	ул. 50 лет ВЛКСМ д. 2
	1168,1 м2

(1600 благополучателей)
	Работы ведутся 40%
	Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании город Алексин»

	2.
	Проект «Народный бюджет» Выполнение работ по устройству спортивной площадки на территории МБУ ДО ДЮСШ «Горизонт»
	ул. Революции, д. 10
	1 шт.

(4100 благополучателей, в т.ч. 1100 детей)
	Работы ведутся 20%
	Муниципальная программа «Образование в муниципальном образовании город Алексин»

	3.
	Работы по ремонту структурного подразделения «Молодежный клуб «Современник» комплексного центра для молодежи «Чайка» (ремонт фасада здания, замена дверей, ремонт входной группы)
	Тульская область, г. Алексин, ул. Рабочая,8
	887 м2
	Ремонт не состоится в связи с необходимостью уменьшения бюджетных ассигнований для оздоровления финансов(письмо №4111 от 12.05.2026)
	Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин»

	4.
	Выполнение работ по ремонту помещений структурного подразделения молодежного спортивного комплекса «Вымпел» комплексного центра для молодежи «Чайка» (замена пола, замена дверных блоков, ремонт душевых кабин, туалетных комнат)
	Тульская область, г. Алексин, ул. Металлистов, 21
	180 м2
	Ремонтные работы завершены по первому контракту. Ведутся ремонтные работы (доп. контракт)
	Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин»

	5.
	В рамках национального проекта «Семья». Модернизация культурно - досуговых учреждений.

(Ремонт левого крыла первого этажа МБУ «Культурно – досуговый центр города  Алексина)
	Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д.19
	185 м2
	Работы завершены
	Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Алексин»

	5.1
	«Культурно – досуговый центр города  Алексина» ремонт скульптуры ,колонн, входной группы(степени)
	Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д.19
	
	Работы завершены
	

	5.2
	«Культурно – досуговый центр города  Алексина» ремонт кровли, фасада и демонтаж снегозадержателя
	Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, д.19
	
	Работы завершены
	

	6.
	В рамках национального проекта «Семья». Создание детского культурно – просветительского центра на базе детского филиала Алексинской централизованной библиотечной системы (ремонт фойе, установка окон, ремонт входной группы)
	Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д.2
	69 м2


	Поставка товаров и оборудования завершена (мебель, книжные издания, офисная техника, игры)
	Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Алексин»

	6.1
	Алексинской централизованной библиотечной системы ( ремонт читального зала, холла, замена противопожарной двери, электромонтажные работы, замена отопления
	Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д.2
	69 м2
	Работы завершены
	Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Алексин»

	6.2
	Алексинской централизованной библиотечной системы Ботнинский филиал ( ремонт помещения)
	Ботнинский сельский филиал ул. Центральная д.5
	
	Заключен контракт ведутся работы
	

	7.
	Работы по ремонту и подключению системы отопления в муниципальном бюджетном учреждении «Алексинский спортивный центр»
	Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, здание 25
	1 шт
	Ремонт не состоится в связи с необходимостью уменьшения бюджетных ассигнований для оздоровления финансов(письмо №4111 от 12.05.2026)
	Муниципальная программа

«Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Алексин»

	8.
	Ремонт спортивного зала и подсобных помещений, коридора, дверей муниципального бюджетного учреждения «Спортивный центр «Возрождение»
	Тульская область, г. Алексин, ул. Южная, д.11
	230 м2
	Работы завершены
	

	9.
	Ремонт сельского Дома культуры в д. Ботня филиала МБУК «Алексинский районный Дом культуры» (устройство отмостки и входа в здание, ремонт фасада, штукатурка стен внутренних помещений, ремонт полов, установка дверей)
	Тульская область, г. Алексин, д. Ботня, ул. Центральная, д.5


	125,7 м2


	Работы завершены. Техническая документация в УКСе. . Приемка работ с 20.07.26
	Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Алексин»

	9.1
	Ремонт Сеневского дома культуры  МБУК «Алексинский районный Дом культуры» (ремонт помещения и устройству отмостки)
	Тульская область, г. Алексин, с. Сенево, ул. Садовая, д.19


	
	Контракты заключены, ведутся ремонтные работы 
(работы по устройству отмостки завершены)
	

	10.
	Молодежный проект «Газон»  - кинопоказы под открытым небом

- концерты местных коллективов            - ярмарки, выставки, мастер–классы;           - молодежные танцевальные и   вокальные баттлы
	Тульская область, г. Алексин, ул. Мира, Парк «Химик»


	4600 чел.
	Подготовка документации
	Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики в муниципальном образовании город Алексин»

	11.
	Поставка мебели ( крючки, стеллажи, шкафы)  МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей»
	Тульская область, г. Алексин, ул. Советская, д.38
	
	Поставка выполнена
	Национальный проект «Семья» (Культура для семьи) по мероприятию «Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев»

	12.
	Активное долголетие.
МБУК «Алексинская централизованная библиотечная система»  им. князя Г.Е. Львова (филиалы учреждения) - компьютерная грамотность  - прикладное творчество Культурно –досуговые учреждения МБУК «Алексинский художественно – краеведческий музей» Клубное формирование «Добрые встречи»
	Тульская область, г.Алексин

- ул.Героев –Алексинцев, д.2

- ул. Революции, д.7

 - ул. 238 Дивизии, д.5

 - ул. Мира, д.19

 - ул. Советская, д.38

- ул. Советская, д.38
	40 чел.

80 чел.

40 чел


	Реализуется в плановом режиме(в течение года)
	Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Алексин»

	12.1
	МКУ «Муниципальный архив» ( ремонт крыльца)
	Тульская область, г. Алексин, ул. Октябрьская д.2а
	
	Работы завершены
	Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Алексин»

	12.2
	Культурно–досуговые мероприятия
Фестиваль ярких красок Историческая реконструкция  «Город воинской доблести» Семейный праздник «На воздушном шаре»
	Тульская область, г.Алексин
 - ул. Мира, д.19

- ул. Мира, д.19

-ул. Южная, д.11


	120 чел.

420 чел

300 чел.

	Подготовка документации
	Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Алексин»

	12.3
	Алексинской централизованной библиотечной системы ( ремонт входной группы и лоджий здания)
	Тульская область, г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д.2
	69 м2
	Ведутся ремонтные работы
	противопожарной двери, электромонтажные работы, замена отопления

	13.
	Спортивные мероприятия
Легкоатлетический забег, посвященный 700 – летию  города
Фестиваль уличной культуры и спорта
	Тульская область, г.Алексин ул. Революции,10
Тульская область, г. Алексин, ул. Мира,

Парк «Химик»
	Количество участников

300 чел.
Количество участников

300 чел.
	Подготовка документации

	Муниципальная программа

«Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Алексин»

	14.
	Техническое оснащение МБУК "Алексинский художественно-краеведческий музей" ГП ТО, «Развитие культуры и туризма Тульской области» /РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
	ул. Советская, д. 38

	1 шт
	Ожидается поставка товаров
	Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Алексин»

	15.
	Оснащение МБУК "Алексинская централизованная библиотечная система им.князя Г.Е.Львова", ГП ТО «Развитие культуры и туризма Тульской области» /РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
	ул. Революции, д. 7.

	1 шт
	Сельский филиал оснащен
	Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Алексин»

	16.
	Оснащение МБУ "Культурно-досуговый центр города Алексин", ГП ТО «Развитие культуры и туризма Тульской области» /РП «Семейные ценности и инфраструктура культуры»
	ул. Мира, д. 19
	1 шт
	Подготовка документации
	Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Алексин»

	17.
	Оснащение Хатмановского сельского дома культуры - филиала МБУК «Алексинский районный дом культуры», ГП ТО  д. Хатманово, «Развитие культуры и туризма Тульской области» / «Местный дом культуры»
	 д. Хатманово, ул. Дорожная, д. 6
	1 шт
	Сельский дом культуры оснащен
	Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Алексин»

	18.
	Оснащение Солопенского сельского дома культуры - филиала МБУК «Алексинский районный дом культуры», ГП ТО «Развитие культуры и туризма Тульской области» / «Местный дом культуры»
	с. Солопенки
	1 шт
	Сельский дом культуры оснащен
	Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Алексин»

	19.
	Оснащение Пластовского сельского клуба -  филиала МБУК «Алексинский районный дом культуры», ГП ТО «Развитие культуры и туризма Тульской области» / «Местный дом культуры»
	с. Пластово, д.3
	1 шт
	Сельский дом культуры оснащен
	Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании город Алексин»

	Экология

	1.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	ул. Болотова, д.6
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	2.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	пер. Мельничный, д.19
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	3.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	ул. Поленова
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	4.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. 50 лет Советской Армии д.13
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	5.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. 50 лет Советской Армии д.21
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	6.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Марии Поливановой, д.43
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	7.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	ул. Рабочая
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	8.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Северная, школа №18
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	9.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Северная ближе к ул. Героев Алексинцев
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	10.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Северная (баня)
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	11.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Горького, д.7
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	12.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Пахомова, д.3
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	13.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Набережная, д.16
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	14.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	пересечение ул. Матросова и ул. Вишневая (в районе автобазы)
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	15.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Чкалова д.10
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	16.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	ул. Песчаная д.14
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	17.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. 25 лет Освобождения д.37
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	18.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Карла Маркса,  д.8
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	19.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	ул. Серафимовича, д.6
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	20.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Чехова, д.17а и 18а
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	21.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Фрунзе, д.2
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	22.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Полевая
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	23.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	ул. Новая
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	24.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Некрасова, д.60
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	25.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	ул. Некрасова, д.46
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	26.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	ул. Некрасова, д.24
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	27.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	 ул. Некрасова д.49
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	28.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	с/к Алексин Бор
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	29.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	ул. Заполярье д.6
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	30.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	На кладбище, н.п. Солопенки
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	31.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	д. Сукромна (съезд с трассы Алексин- Першино)
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	32.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	с. Сенево на выезде
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	33.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	д. Борисово на выезде
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	34.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	с. Поповка ул. 70 лет Октября
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	35.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	д. Першино на въезде ул. Дружбы
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	36.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	д. Першино (на съезде с трассы Тула-Калуга-Михайлово-Рязань)
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	37.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	п. Мичурина, ул. Центральная д.6
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	38.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	п. Мичурина, ул. Новомосковская
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	39.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	д. Зайцево (на въезде)
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	40.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	с. Солопенки ул. Парковая (ДК)
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	41.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	п. Колосово
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	42.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	ст. Суходол, ул. Садовая, д. №25
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	43.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	д. Ботня, ДК
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	44.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	д. Бунырево, частный сектор
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	45.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	д. Хатманово, ул. Зеленая д.7
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	46.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	д. Егнышевка, ул. Юбилейная
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	47.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	д. Абрютино
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	48.
	Обустройство мест (площадок) накопления ТКО
	д. Мясоедово
	1 контейнерная площадка
	Выполнение работ, контракт заключен
	Региональный проект «Развитие жилищного хозяйства и системы обращения с отходами в Тульской области»

	Здравоохранение

	1.
	Национальный проект «Здравоохранение»  на базе ГУЗ «Алексинская районная больница №1 имени профессора В.Ф. Снегирева» ремонтные работы (капитальные ремонты)
	ул. 50 лет Октября, д. 21 (поликлиника №3)
	1 шт.
	Перепланировка помещений входов для для больных и здоровых пациентов
	Национальный проект «Здравоохранение»

	2.
	Национальный проект «Здравоохранение»  на базе ГУЗ «Алексинская районная больница №1 имени профессора В.Ф. Снегирева» ремонтные работы (капитальные ремонты)
	ул. Урицкого, д. 12 (поликлиника №4)
	1 шт.
	Перепланировка помещений входов для для больных и здоровых пациентов
	Национальный проект «Здравоохранение»

	3.
	Национальный проект «Здравоохранение»  на базе ГУЗ «Алексинская районная больница №1 имени профессора В.Ф. Снегирева» ремонтные работы (капитальные ремонты)
	ул. Центральная, д. 20 (поликлиника №5)
	1 шт.
	Перепланировка помещений входов для для больных и здоровых пациентов
	Национальный проект «Здравоохранение»

	4.
	Национальный проект «Здравоохранение»  на базе ГУЗ «Алексинская районная больница №1 имени профессора В.Ф. Снегирева» ремонтные работы (капитальные ремонты)
	ул. Санаторная, д.15 (детская поликлиника №1)
	1 шт.
	Оборудование комнаты для для кормления и зоны ожидания для детей и их родителей
	Национальный проект «Здравоохранение»

	5.
	Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Тульской области» (капитальный ремонт)
	пл. Победы, д.9 (стационар №2)
	1 шт.
	Капитальный ремонт
	Модернизация первичного звена здравоохранения Тульской области

	6.
	Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Тульской области» (капитальный ремонт)
	ул. Центральная, д. 13А (детская поликлиника №1)
	1 шт.
	Ремонт фасада здания и проведение работ по благоустройству дорожек перед поликлиникой
	Модернизация первичного звена здравоохранения Тульской области

	Связь

	1.
	Строительство волоконнооптической линии связи, государственная программа Тульской области «Информационное общество Тульской области»
	с. Абрютино
	1 шт.
	Подготовка документации
	 Информационное общество Тульской области

	2.
	Строительство волоконнооптической линии связи, государственная программа Тульской области «Информационное общество Тульской области»
	с. Карташево
	1 шт.
	Подготовка документации
	Информационное общество Тульской области

	3.
	Строительство волоконнооптической линии связи, государственная программа Тульской области «Информационное общество Тульской области»
	д. Сосновка
	1 шт.
	Подготовка документации
	Информационное общество Тульской области


